РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 04 | » | 05 | 20 | 22 |  |  | № | 24-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального района от 24.12.2018 №53-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы»

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  
правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №.169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2024 годы»,  в целях обеспечения формирования единого облика муниципального образования, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории:

1..Внести изменения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы» согласно Приложению.

2..Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы».

3..Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4..Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Юргинские ведомости».

5..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа С.В. Борисова.

| Глава Юргинского муниципального округа; Д.К. Дадашов. Согласовано: И.о.начальника правового управления; И.В. Шутова. |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от  04.05.2022   №  24-МНА

Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы».

- В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды  Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы»  муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы» часть в таблице «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в новой редакции:

«

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 37 867,0 рублей, в т.ч.: 2019 год – 8 803,3 тыс. рублей 2020 год – 5 189,1 тыс. рублей 2021 год – 3 063,8 тыс. рублей 2022 год – 8 165,8 тыс. рублей 2023 год –5 793,8 тыс. рублей 2024 год – 6 851,2 тыс. рублей В том числе по источникам финансирования: из средств федерального бюджета: 2019 год – 8 112,2 тыс. рублей 2020 год – 4 781,7 тыс. рублей 2021 год – 2 882,8 тыс. рублей 2022 год – 5 386,7 тыс. рублей 2023 год – 5 451,4 тыс. рублей 2024 год - 6 446,3 тыс. рублей из средств областного бюджета: 2019 год – 250,9 тыс. рублей 2020 год – 147,9 тыс. рублей 2021 год – 89,1 тыс. рублей 2022 год – 166,6 тыс. рублей 2023 год – 168,3 тыс. рублей 2024 год – 199,4 тыс. рублей из средств местного бюджета: 2019 год –440,2 тыс. рублей 2020 год – 259,5 тыс. рублей 2021 год – 91,9 тыс. рублей 2022 год – 2 612,5 тыс. рублей 2023 год – 173,5 тыс. рублей 2024 год – 205,5 тыс. рублей иные не запрещенные законодательством источники финансирования: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год –0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год –0 тыс. рублей 2022 год– 0 тыс. рублей 2023 год - 0 тыс. рублей 2024 год - 0 тыс. рублей |
| --- | --- |

- В разделе 7 «Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» пункт е  изложить в новой редакции:

«е) озеленение территорий (посадка, деревьев кустарников, создание живых изгородей и бордюров из различных кустарников, деревьев и декоративных растений, создание клумб, цветников, газонов и др.)».

- В раздел  8 «Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня» изложить в новой редакции:

«

| Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов | минимальный | кв. м | 2037 | 4391 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | минимальный | штук | 2003 | 2275 |
| Установка скамеек | минимальный | штук | 2409 | 3850 |
| Установка урн | минимальный | штук | 1045 | 1980 |
| Ремонт автомобильных парковок | минимальный | кол-во машиномест | 2561 | 4972 |
| Озеленение территорий | минимальный | кв. м | 480 | 796 |
| Ремонт твердых покрытий аллей | минимальный | кв. м | 2130 | 4380 |
| Ремонт тротуаров | минимальный | кв. м | 1732 | 3819 |
| Ремонт отмостки | минимальный | кв. м | 1895,62 | 3622 |
| Ремонт пешеходных дорожек | минимальный | кв. м | 1640 | 2675 |

»

- В раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции:

«

| # «Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | # Источник финансирования | # Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| # 1 | # 2 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| # Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» | # Всего | 8 803,3 | # 5 189,1 | # 3 063,8 | # 8165,8 | # 5 793,8 | # 6 851,2 |
|  | # местный бюджет | 440,2 | # 259,5 | # 91,9 | # 2612,5 | # 173,8 | # 205,5 |
|  | # иные не запрещенные законодательством источники | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # федеральный бюджет | 8 112,2 | # 4 781,7 | # 2 882,8 | # 5 386,7 | # 5 451,4 | # 6 446,3 |
|  | # областной бюджет | 250, 9 | # 147,8 | # 89,1 | # 166,6 | # 168,6 | # 199,4 |
|  | # средства юридических # и физических лиц | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Благоустройство общественных территорий | # Всего | 8 803,3 | # 5 298,2 | # 3 063,8 | # 5 725,1 | # 5 793,8 | # 6 851,2 |
|  | # местный бюджет | 440,2 | # 368,7 | # 91,9 | # 171,8 | # 173,8 | # 205,5 |
|  | # иные не запрещенные законодательством источники | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # федеральный бюджет | 8 112,2 | # 4 781,7 | # 2 882,8 | # 5 386,7 | # 5 451,4 | # 6 446,3 |
|  | # областной бюджет | 250, 9 | # 147,8 | # 89,1 | # 166,6 | # 168,6 | # 199,4 |
|  | # средства юридических # и физических лиц | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Благоустройство дворовых территорий | # Всего | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # местный бюджет | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # иные не запрещенные законодательством источники | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # федеральный бюджет | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # областной бюджет | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # средства юридических # и физических лиц» | # 0 | 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| Мероприятия по благоустройству общественных территорий (вне программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа») за счет местного бюджета | # Всего | # 0 | 0 | # 0 | # 2 440,7 | # 0 | # 0 |
|  | # местный бюджет | # 0 | 0 | # 0 | # 2 440,7 | # 0 | # 0 |

»