***пункт 1.7. Плана работы Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа на 2022 год***

«Контроль, за законностью и эффективностью использования бюджетных средств, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Юргинском муниципальном округе»

Проверяемый период: 2021 год и 9 месяцев 2022 года

Объекты проверки:

Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа;

Жилищный отдел администрации Юргинского муниципального округа.

Направлено представление № 7 от 03.11.2022 – заместителю главы-начальнику УОЖиС Юргинского муниципального округа Борисову С.В. принять меры по устранению нарушений в срок до 30.12.2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявлены нарушения | | | | | Реализованы предложения Ревизионной комиссии | |
| № п/п | корреспондирующая норма | кол-во | стоимостная оценка выявленных нарушений, тыс. рублей | нарушение | предложения Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа | комментарий реализации |
| 1.7 | п.14, приложения 5 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 N 199 | 1 |  | За месяцы, в которых движение средств не регистрировалось, отчеты о расходовании средств не предоставлялись. | Эффективность реализации муниципальной программы определять в целом и по каждой подпрограмме, входящей в ее состав. | Объектом контроля принято к сведению |
| нет | 1 |  | Некорректное отражение плановых показателей этапа 2020 года, установленных региональной адресной программой, в части отражения площади и количества человек подлежащих расселению, и аналогичных показателей в отчетах о ходе переселения граждан | Отчеты о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемые в министерство строительства Кузбасса, формировать с учетом выявленных отклонений. | Данные для внесения изменений в региональную адресную программу направлены в министерство строительства Кузбасса. При формировании годового отчета об исполнении мероприятий региональной адресной программы выявленные отклонения будут учтены. |
| п.4.2. части 4 Постановления администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 № 22-МНА | 1 | 0 | Эффективность подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе» за 2021 год не определена. |  |  |