РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 21 | » | 12 | 20 | 23 |  |  | № | 109-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 31.10.2022 №88-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и  дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководствуясь ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2.10 постановления администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020              №22-МНА «Об утверждении Положения о составлении и содержании муниципальных программ Юргинского муниципального округа», во исполнение решения Совета народных депутатов от 28.09.2023 №265-НА «О внесении дополнений и изменений           в решение Совета народных депутатов  Юргинского  муниципального округа от 20 декабря 2022 года №229-НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях приведения муниципальной программы в соответствии с решением о внесении изменений                           и дополнений в решение о бюджете муниципального образования Юргинского муниципального округа:

- Внести изменения и дополнения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 31.10.2022 №88-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение                         и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа»                  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно Приложению.

- Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 31.10.2022 №88-МНА                       «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

- Постановление подлежит опубликованию в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Юргинские ведомости».

5..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа С.В. Борисова.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 21.12.2023 № 109-МНА

Изменения и дополнения в приложение к постановлению администрации Юргинского муниципального округа от 31.10.2022 №88-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

- В таблице «Паспорт муниципальной программы «Жилищно-коммунальный                и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения изложить                           в следующей редакции:

«

| «Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе: - Протяженность автомобильных дорог общего пользования Юргинского муниципального округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего характеристики автомобильных дорог общего пользования (км) 2023 – 3,85; 2024 – 1,3; 2025 – 0,35; - Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения (шт) 2023 – 4,0, 2024 – 2,0, 2025 – 0,0». |
| --- | --- |

».

- В Разделе 5. «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» добавить следующие строки:

«

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя (2022) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год (2023) | 1-й год планового периода (2024) | 2-й год планового периода (2025) |
| «Протяженность автомобильных дорог общего пользования Юргинского муниципального округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования | км | 0,218 | 3,85 | 1,3 | 0,35 |
| Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | шт. | 8 | 4 | 2 | 0» |

».

- Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округ» на 2023 год                         и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в следующей редакции:

Общий объем средств необходимых для реализации Программы на 2023-2025 годы, составляет:

1 304 046,46 (1 013 767,45) тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 648 983,60 (455 536,12) тыс. рублей;

2024 год – 359 045,18 (293 290,67) тыс. рублей;

2025 год – 296 017,68 (264 940,66) тыс. рублей.

«

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия) |
|  |  |  | Очередной финансовый 2023 год | Первый год планового периода 2024 год | Второй год планового периода 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» | Всего | расчетная | 648 983,60 | 359 045,18 | 296 017,68 |  |
|  |  | утверждено | 455 536,12 | 293 290,67 | 264 940,66 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 219 909,27 | 75 484,27 | 71 209,36 |  |
|  |  | утверждено | 119 602,70 | 47 058,17 | 43 708,16 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 35 560,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 391 514,33 | 282 560,91 | 223 808,32 |  |
|  |  | утверждено | 335 933,42 | 246 232,50 | 221 232,50 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального округа» | Всего | расчетная | 1 351,10 | 560,00 | 560,00 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 1 351,10 | 231,60 | 165,60 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 1 351,10 | 560,00 | 560,00 |  |
|  |  | утверждено | 1 351,10 | 231,60 | 165,60 |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ | Всего | расчетная | 600,00 | 210,00 | 210,00 |  |
|  |  | утверждено | 600,00 | 128,20 | 91,70 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 600,00 | 210,00 | 210,00 |  |
|  |  | утверждено | 600,00 | 128,20 | 91,70 |  |
| Мероприятие 1.2. Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Всего | расчетная | 651,10 | 250,00 | 250,00 |  |
|  |  | утверждено | 651,10 | 103,40 | 73,90 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 651,10 | 250,00 | 250,00 |  |
|  |  | утверждено | 651,10 | 103,40 | 73,90 |  |
| Мероприятие 1.3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках адресной программы | Всего | расчетная | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | утверждено | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | утверждено | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | расчетная | 347 064,19 | 239 023,80 | 221 678,30 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 299 347,98 | 222 837,20 | 221 364,30 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 41 412,09 | 3 241,30 | 445,80 |  |
|  |  | утверждено | 21 414,08 | 1 604,70 | 131,80 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 305 652,10 | 235 782,50 | 221 232,50 |  |
|  |  | утверждено | 277 933,90 | 221 232,50 | 221 232,50 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и замена оборудования | Всего | расчетная | 635,43 | 55,90 | 5,40 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 23,10 | 1,60 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 635,43 | 55,90 | 5,40 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 23,10 | 1,60 |  |
| Мероприятие 2.2. Капитальный, текущий ремонт котельных и сетей теплоснабжения | Всего | расчетная | 14 204,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 14 204,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2.1. Замена дымовых труб | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2.2. Капитальный ремонт систем теплоснабжения | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2.3. Текущий ремонт технических зданий и сооружений | Всего | расчетная | 11 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 11 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.2.4. Капитальный ремонт системы шлакозолоудаление котельной п.ст. Юрга 2 | Всего | расчетная | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения: | Всего | расчетная | 8 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 8 000,00 | 450,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.3.1. Реконструкция системы теплоснабжения в п.ст. Юрга 2-я | Всего | расчетная | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 450,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.3.2. Строительство сетей теплоснабжения | Всего | расчетная | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.3.3. | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.4. Строительство, капитальный ремонт систем водоснабжения | Всего | расчетная | 13 000,00 | 2 385,40 | 90,40 |  |
|  |  | утверждено | 4 137,50 | 986,80 | 26,70 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 13 000,00 | 2 385,40 | 90,40 |  |
|  |  | утверждено | 4 137,50 | 986,80 | 26,70 |  |
| Мероприятие 2.4.1.Строительство очистных сооружений | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.4.2. Строительство, капитальный ремонт водопроводных скважин | Всего | расчетная | 13 000,00 | 2 385,40 | 90,40 |  |
|  |  | утверждено | 4 137,50 | 986,80 | 26,70 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 13 000,00 | 2 385,40 | 90,40 |  |
|  |  | утверждено | 4 137,50 | 986,80 | 26,70 |  |
| Мероприятие 2.4.3. Строительство, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.5. Реализация мероприятий по технической эксплуатации без принятия на баланс и техническому обслуживанию котельной | Всего | расчетная | 433,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 433,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 433,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 433,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.6. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Всего | расчетная | 9 613,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 613,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 9 312,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 312,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 301,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 301,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.6.1. Приобретение блочного водоочистного оборудования | Всего | расчетная | 9 613,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 613,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 9 312,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 312,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 301,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 301,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2.7. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение) | Всего | расчетная | 206 038,95 | 147 623,00 | 147 623,00 |  |
|  |  | утверждено | 187 230,40 | 147 623,00 | 147 623,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 206 038,95 | 147 623,00 | 147 623,00 |  |
|  |  | утверждено | 187 230,40 | 147 623,00 | 147 623,00 |  |
| Мероприятие 2.8. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение) | Всего | расчетная | 13 251,06 | 9 503,50 | 9 503,50 |  |
|  |  | утверждено | 11 660,60 | 9 503,50 | 9 503,50 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 13 251,06 | 9 503,50 | 9 503,50 |  |
|  |  | утверждено | 11 660,60 | 9 503,50 | 9 503,50 |  |
| Мероприятие 2.9. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение) | Всего | расчетная | 25 451,32 | 18 677,50 | 18 677,50 |  |
|  |  | утверждено | 23 262,90 | 18 677,50 | 18 677,50 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 25 451,32 | 18 677,50 | 18 677,50 |  |
|  |  | утверждено | 23 262,90 | 18 677,50 | 18 677,50 |  |
| Мероприятие 2.10. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение) | Всего | расчетная | 6 537,79 | 4 923,90 | 4 923,90 |  |
|  |  | утверждено | 5 963,40 | 4 923,90 | 4 923,90 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 6 537,79 | 4 923,90 | 4 923,90 |  |
|  |  | утверждено | 5 963,40 | 4 923,90 | 4 923,90 |  |
| Мероприятие 2.11. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению) | Всего | расчетная | 358,90 | 358,90 | 358,90 |  |
|  |  | утверждено | 358,90 | 358,90 | 358,90 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 358,90 | 358,90 | 358,90 |  |
|  |  | утверждено | 358,90 | 358,90 | 358,90 |  |
| Мероприятие 2.12. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению) | Всего | расчетная | 44 702,08 | 40 145,70 | 40 145,70 |  |
|  |  | утверждено | 40 145,70 | 40 145,70 | 40 145,70 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 44 702,08 | 40 145,70 | 40 145,70 |  |
|  |  | утверждено | 40 145,70 | 40 145,70 | 40 145,70 |  |
| Мероприятие 2.13. Приобретение тягодутьевого и насосного оборудования, материалов для ремонта тепловых и водопроводных сетей | Всего | расчетная | 4 802,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  |  | утверждено | 4 801,92 | 144,80 | 103,50 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 4 802,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  |  | утверждено | 4 801,92 | 144,80 | 103,50 |  |
| Мероприятие 2.14. Реализация мероприятий | Всего | расчетная | 35,41 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 35,41 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 35,41 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 35,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе» | Всего | расчетная | 53 795,90 | 41,30 | 41,30 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 46,29 | 17,10 | 12,20 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 2 994,50 | 41,30 | 41,30 |  |
|  |  | утверждено | 46,29 | 17,10 | 12,20 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 35 560,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 15 241,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по развитию газоснабжения | Всего | расчетная | 412,80 | 41,30 | 41,30 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 17,10 | 12,20 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 412,80 | 41,30 | 41,30 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 17,10 | 12,20 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3.2. Строительство объекта газоснабжения | Всего | расчетная | 53 383,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 46,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 2 581,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 46,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная | 35 560,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 15 241,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. Подпрограмма «Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в сфере ЖКХ» | Всего | расчетная | 12,00 | 9,80 | 0,00 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 11,17 | 4,10 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 12,00 | 9,80 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11,17 | 4,10 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4.1. Мероприятия по обеспечению безопасности объектов ЖКХ | Всего | расчетная | 12,00 | 9,80 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11,17 | 4,10 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 12,00 | 9,80 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 11,17 | 4,10 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» | Всего | расчетная | 47 935,30 | 15 570,40 | 15 407,10 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 38 120,72 | 5 967,87 | 4 171,66 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 45 935,30 | 14 570,40 | 14 407,10 |  |
|  |  | утверждено | 38 120,72 | 5 967,87 | 4 171,66 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5.1. Актуализация схем теплоснабжения | Всего | расчетная | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5.2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Всего | расчетная | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5.3. Проектирование, строительство, реконструкция котельных и сетей теплоснабжения, с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | Всего | расчетная | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 1 088,10 | 413,70 | 295,70 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 1 088,10 | 413,70 | 295,70 |  |
| Мероприятие 5.4. Капитальный ремонт тепловых сетей | Всего | расчетная | 3 000,00 | 514,80 | 51,50 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 213,00 | 15,20 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 3 000,00 | 514,80 | 51,50 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 213,00 | 15,20 |  |
| Мероприятие 5.5. Капитальный ремонт котлов на котельных | Всего | расчетная | 13 963,80 | 5 000,00 | 5 300,00 |  |
|  |  | утверждено | 13 963,80 | 1 907,47 | 1 406,46 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 13 963,80 | 5 000,00 | 5 300,00 |  |
|  |  | утверждено | 13 963,80 | 1 907,47 | 1 406,46 |  |
| 5.5.1. Капитальный ремонт котлов в п.с.т. Юрга 2-я | Всего | расчетная | 13 963,80 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 13 963,80 | 1 907,47 | 1 406,46 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 13 963,80 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 13 963,80 | 1 907,47 | 1 406,46 |  |
| 5.5.2. Капитальный ремонт котлов в котельных населенных пунктов | Всего | расчетная | 0,00 | 3 000,00 | 3 300,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 3 000,00 | 3 300,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5.6. Проектирование, строительство, реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | Всего | расчетная | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 827,40 | 591,40 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 827,40 | 591,40 |  |
| Мероприятие 5.7. Капитальный ремонт водопроводных сетей | Всего | расчетная | 5 270,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  |  | утверждено | 5 267,31 | 951,50 | 680,10 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 5 270,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |  |
|  |  | утверждено | 5 267,31 | 951,50 | 680,10 |  |
| Мероприятие 5.8. Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Всего | расчетная | 17 801,50 | 3 755,60 | 3 755,60 | Управление образования Юргинского муниципального округа Управление культуры, молодежной политики и спорта |
|  |  | утверждено | 17 801,50 | 1 654,80 | 1 182,80 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 17 801,50 | 3 755,60 | 3 755,60 |  |
|  |  | утверждено | 17 801,50 | 1 654,80 | 1 182,80 |  |
| Мероприятие 5.9. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и приборов учета тепловой энергии в жилых домах | Всего | расчетная | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | средства юридических и физических лиц | расчетная | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. Подпрограмма «Реализация муниципальной политики» | Всего | расчетная | 7 410,30 | 7 589,30 | 7 548,00 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 7 399,60 | 7 015,90 | 6 974,60 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 7 410,30 | 7 589,30 | 7 548,00 |  |
|  |  | утверждено | 7 399,60 | 7 015,90 | 6 974,60 |  |
| Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | Всего | расчетная | 7 410,30 | 7 589,30 | 7 548,00 |  |
|  |  | утверждено | 7 399,60 | 7 015,90 | 6 974,60 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 7 410,30 | 7 589,30 | 7 548,00 |  |
|  |  | утверждено | 7 399,60 | 7 015,90 | 6 974,60 |  |
| 7. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Всего | расчетная | 112 531,41 | 83 575,28 | 38 633,08 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 86 963,86 | 50 229,70 | 26 448,10 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 41 910,58 | 36 796,87 | 36 057,26 |  |
|  |  | утверждено | 28 964,34 | 25 229,70 | 26 448,10 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 70 620,83 | 46 778,41 | 2 575,82 |  |
|  |  | утверждено | 57 999,52 | 25 000,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.1. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту дорог | Всего | расчетная | 14 659,20 | 10 150,00 | 10 150,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 585,45 | 5 956,40 | 7 329,50 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 14 659,20 | 10 150,00 | 10 150,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 585,45 | 5 956,40 | 7 329,50 |  |
| Мероприятие 7.1.1. Проверка достоверности определения сметной стоимости ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | расчетная | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство водоотводной системы с устройством ливневой канализации д. Зимник, ул. Подгорная | Всего | расчетная | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.1.3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | расчетная | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 8 985,45 | 5 956,40 | 7 329,50 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 8 985,45 | 5 956,40 | 7 329,50 |  |
| Мероприятие 7.1.4. Ремонт мостового ограждения с. Проскоково, ул. Центральная, п.ст. Юрга 2-ая, ул. Новая , с. Большеямное, ул. Центральная | Всего | расчетная | 509,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | расчетная | 509,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.2. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту и содержанию дорог. Территориальные управления | Всего | расчетная | 18 288,64 | 18 500,00 | 18 509,00 |  |
|  |  | утверждено | 17 584,51 | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 18 288,64 | 18 500,00 | 18 509,00 |  |
|  |  | утверждено | 17 584,51 | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
| Мероприятие 7.2.1. Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | расчетная | 18 288,64 | 18 500,00 | 18 509,00 |  |
|  |  | утверждено | 17 584,51 | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 18 288,64 | 18 500,00 | 18 509,00 |  |
|  |  | утверждено | 17 584,51 | 18 500,00 | 18 500,00 |  |
| Мероприятие 7.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | Всего | расчетная | 15 014,60 | 22 806,87 | 9 355,48 |  |
|  |  | утверждено | 5 154,64 | 5 154,70 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 6 949,50 | 7 183,27 | 6 779,66 |  |
|  |  | утверждено | 154,64 | 154,70 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 8 065,10 | 15 623,60 | 2 575,82 |  |
|  |  | утверждено | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.1. Кемеровская область- Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, МБДОУ Искитимский д/сад Солнышко, п.ст. Юрга 2-ая, ул. Заводская, д.4 Юргинского территориального управления(устройство тротуара, установка пеш ограждения, установка дорожных знаков | Всего | расчетная | 3 931,51 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 3 931,51 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 117,95 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 117,95 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 3 813,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 3 813,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.2.Кемеровская область-Кузбасс Юргинский муниципальный округ МБОУ "Искитимская СОШ" п.ст. Юрга -2-ая, ул. Школьная,20 Юргинского территориального управления (устройство тротуаров) | Всего | расчетная | 927,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 927,99 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 27,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 27,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 900,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 900,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.3. Кемеровская область-Кузбасс Юргинский муниципальный округ МБОУ "Юргинская СОШ" МБОУ д/сад "Тополек" д. Лебяжье-Асаново, ул. Российская,3 установка пеш. ограждения, устройство тротуаров, установка Т-7.М, обустройство искусственных неровностей, дорожных знаков | Всего | расчетная | 0,00 | 5 154,70 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 5 154,70 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 154,70 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 154,70 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.4. Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ Установка дорожных знаков, устройство тротуара, искусственной неровности., пешеходного ограждения МБОУ "Новоромановская ООШ"", д. Новороманово, ул. Центральная,47 | Всего | расчетная | 0,00 | 10 952,17 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 328,57 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 10 623,60 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.5. Устройство тротуаров, ремонт проезда МБОУ Попереченская ООШ , ул. Школьная 7 | Всего | расчетная | 295,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 295,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 8,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 8,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 286,34 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 286,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.6. Устройство тротуаров, освещения, ремонт проезда МБОУ "Верх-Тайменская ООШ" с. Верх-Тайменка , пер. Горский ,2 | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 2 655,48 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 79,66 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 2 575,82 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.7. МБОУ "Искитимский Детский сад "Аистенок", п.ст. Юрга 2-я, ул. Новая 10 | Всего | расчетная | 3 159,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 94,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 3 065,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.3.8. Обустройство автобусных остановок по пути следования школьных маршрутов | Всего | расчетная | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Всего | расчетная | 64 568,97 | 32 118,41 | 618,60 |  |
|  |  | утверждено | 54 639,26 | 20 618,60 | 618,60 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 2 013,24 | 963,60 | 618,60 |  |
|  |  | утверждено | 1 639,74 | 618,60 | 618,60 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 62 555,73 | 31 154,81 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 52 999,52 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения , ул. Новая в п. Речной Новоромановского территориального управления Юргинского муниципального округа (0,35 км) | Всего | расчетная | 0,00 | 0,00 | 618,60 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 618,60 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 618,60 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 618,60 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Рабочая (0,35 км) от д. №7 до д.29 д. Новороманово, Новоромановского территориального управления Юргинского муниципального округа | Всего | расчетная | 0,00 | 5 235,10 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 157,10 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 5 078,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная с. Большеямное, Новоромановского территориального управления , Юргинский муниципального округа, (1,7 км) | Всего | расчетная | 19 973,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 19 937,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 599,25 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 598,68 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 19 374,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 19 338,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская, (уч. 2) в п.ст. Юрга-2ая, Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа | Всего | расчетная | 8 588,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 8 458,92 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 257,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 253,77 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 8 330,87 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 8 205,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кемеровская область – Кузбасс, п.ст. Арлюк, ул. Коммунистическая (1,6км) | Всего | расчетная | 0,00 | 26 883,31 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 20 618,60 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 0,00 | 806,50 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 618,60 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 0,00 | 26 076,81 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения , с. Верх-Тайменка, пер. Горский от ул. Горской до пер. Горского,19 (0,4км) | Всего | расчетная | 7 146,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 211,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 6 935,36 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кемеровская область- Кузбасс, подъезд к п. Речной (1,0км) | Всего | расчетная | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 18 082,94 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 542,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 17 540,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7.4.8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кемеровская область-Кузбасс п.ст. Арлюк ул. Юбилейная (0,3 км) | Всего | расчетная | 8 159,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 8 159,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 244,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 244,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет | расчетная | 7 914,93 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 7 914,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | расчетная | 28 883,40 | 8 675,30 | 8 149,90 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Администрация Юргинского муниципального округа (Территориальные управления Юргинского муниципального округа) |
|  |  | утверждено | 21 583,40 | 6 987,20 | 5 804,20 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 28 883,40 | 8 675,30 | 8 149,90 |  |
|  |  | утверждено | 21 583,40 | 6 987,20 | 5 804,20 |  |
| Мероприятие 8.1. Мероприятия по благоустройству | Всего | расчетная | 3 516,15 | 620,60 | 443,60 |  |
|  |  | утверждено | 3 516,15 | 620,60 | 443,60 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 3 516,15 | 620,60 | 443,60 |  |
|  |  | утверждено | 3 516,15 | 620,60 | 443,60 |  |
| Мероприятие 8.2. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | расчетная | 5 480,80 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | утверждено | 5 480,80 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 5 480,80 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
|  |  | утверждено | 5 480,80 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |
| Мероприятие 8.3. Содержание мест захоронения | Всего | расчетная | 1 097,55 | 250,00 | 250,00 |  |
|  |  | утверждено | 1 097,55 | 115,80 | 82,80 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 1 097,55 | 250,00 | 250,00 |  |
|  |  | утверждено | 1 097,55 | 115,80 | 82,80 |  |
| Мероприятие 8.4. Приобретение контейнеров для сбора ТКО, установка контейнерных площадок для сбора ТКО | Всего | расчетная | 9 725,00 | 374,70 | 26,30 |  |
|  |  | утверждено | 2 450,00 | 155,00 | 7,80 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 9 725,00 | 374,70 | 26,30 |  |
|  |  | утверждено | 2 450,00 | 155,00 | 7,80 |  |
| Мероприятие 8.5. Уличное освещение | Всего | расчетная | 9 063,90 | 4 230,00 | 4 230,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 038,90 | 2 895,80 | 2 070,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 9 063,90 | 4 230,00 | 4 230,00 |  |
|  |  | утверждено | 9 038,90 | 2 895,80 | 2 070,00 |  |
| 9. Подпрограмма «Исполнение судебных решений, предписаний» | Всего | расчетная | 50 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
|  |  | утверждено | 712,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 50 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 712,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9.1. Исполнение судебных решений, предписаний | Всего | расчетная | 50 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 712,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 50 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 712,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9.1.1. Исполнение судебного решения №2-1241/2014 установить размеры 1 пояса зоны санитарной охраны источников водопроводов питьевого назначения н.п. п.ст. Арлюк, п. Линейный, д. Черный падун, д. Зеледеево и др. | Всего | расчетная | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 712,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 712,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9.1.2. Исполнение судебного решения №2-2708/2015 приобретение узла учета отпускаемой потребителям тепловой энергии котельных, восстановить отмостки котельных, изготовить проекты на котельные и др. | Всего | расчетная | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9.1.3. Исполнение судебного решения №2-232/2016 установить размеры 1 пояса ЗСО источников водоснабжения и ширины санитарно-защитной полосы водопроводов питьевого назначения н.п. д. Пятково | Всего | расчетная | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9.1.4. Исполнение судебного решения №2-751/2020 организовать водоснабжение населения д. Зимник, а также обеспечить территорию источником противопожарного водоснабжения. | Всего | расчетная | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет | расчетная | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | утверждено | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

».