РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 13 | » | 03 | 20 | 24 |  |  | № | 42-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа»

на 2019-2025 годы»

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 02.11.2023 №715                                 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса», Решением Совета народных депутатов от 26.12.2023 №285-НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», в целях обеспечения формирования единого облика муниципального образования, создания, содержания и развития объектов благоустройства                          на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся                       в частной собственности и прилегающие к ним территории:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2025 годы», согласно Приложению.

2. Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА              «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования                     в газете «Юргинские ведомости».

4. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа С.В. Борисова.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 13.03.2024 № 42-МНА

Изменения и дополнения к постановлению администрации Юргинского муниципального округа от 24.12.2018 №53-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2025 годы»:

1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2025 годы Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»; Общий объем финансирования Программы составит 42 607,9 тыс.рублей, в т.ч.: 2019 год – 8 803,3 (8803,3) тыс. рублей 2020 год – 5 298,2 (5298,2) тыс. рублей 2021 год – 3 063,8 (3063,8) тыс. рублей 2022 год – 8 165,8 (8165,8) тыс. рублей 2023 год – 7 552,6 (7552,6) тыс. рублей 2024 год – 9 665,1 (9 665,1) тыс. рублей 2025 год – 59,1 (59,1) тыс. рублей В том числе по источникам финансирования: из средств федерального бюджета: 2019 год – 8 112,2 (8 112,2) тыс. рублей 2020 год – 4 781,7 (4 781,7) тыс. рублей 2021 год – 2 882,8 (2 882,8) тыс. рублей 2022 год – 5 386,7 (5 386,7) тыс. рублей 2023 год – 4 835,2 (4 835,2) тыс. рублей 2024 год – 5 028,7 (5 028,7) тыс. рублей 2025 год – 0,00 (0,00) тыс. рублей из средств областного бюджета: 2019 год – 250,9 (250,9)тыс. рублей 2020 год – 147,9 (147,9) тыс. рублей 2021 год – 89,1 (89,1) тыс. рублей 2022 год – 166,6 (166,6) тыс. рублей 2023 год – 741,2 (741,2) тыс. рублей 2024 год – 4 145,7 (4 145,7) тыс. рублей 2025 год – 0,00 (0,00) тыс. рублей из средств местного бюджета: 2019 год – 440,2 (440,2) тыс. рублей 2020 год – 368,7 (368,7) тыс. рублей 2021 год – 91,9 (91,9) тыс. рублей 2022 год – 2 612,5 (2612,5) тыс. рублей 2023 год – 1 976,2 (1 976,2) тыс. рублей 2024 год – 490,7 (490,7) тыс. рублей 2025 год – 59,1 (59,1) тыс. рублей иные не запрещенные законодательством источники финансирования: 2018 год – 0 тыс. рублей 2019 год – 0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей 2021 год – 0 тыс. рублей 2022 год – 0 тыс. рублей 2023 год – 0 тыс. рублей 2024 год – 0 тыс. рублей 2025 год – 0 тыс. рублей». ». 1.1. Раздел «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» изложить в следующей редакции: « «Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия»; Источник финансирования; Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.; Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия). 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа»; Всего; расчет; 8803,3; 5298,2; 3063,8; 8165,8; 7552,6; 9665,1; 59,1; Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа. утверждено; 8803,3; 5298,2; 3063,8; 8165,8; 7552,6; 9665,1; 59,1. иные не запрещенные законодательством источники; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный бюджет; расчет; 8112,2; 4781,7; 2882,8; 5386,7; 4835,2; 5028,7; 0,0. утверждено; 8112,2; 4781,7; 2882,8; 5386,7; 4835,2; 5028,7; 0,0. областной бюджет; расчет; 250,9; 147,8; 89,1; 166,6; 741,2; 4145,7; 0,0. утверждено; 250,9; 147,8; 89,1; 166,6; 741,2; 4145,7; 0,0. местный бюджет; расчет; 440,2; 368,7; 91,9; 2612,5; 1976,2; 490,7; 59,1. утверждено; 440,2; 368,7; 91,9; 2612,5; 1976,2; 490,7; 59,1. средства юридических и физических лиц; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1. Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" Мероприятия 1.1: Благоустройство общественных территорий в Юргинском МО; Всего; расчет; 8803,3; 5298,2; 3063,8; 5725,1; 7325,5; 9458,2; 0,0. утверждено; 8803,3; 5298,2; 3063,8; 5725,1; 7325,5; 9458,2; 0,0. иные не запрещенные законодательством источники; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный бюджет; расчет; 8112,2; 4781,7; 2882,8; 5386,7; 4835,2; 5028,7; 0,0. утверждено; 8112,2; 4781,7; 2882,8; 5386,7; 4835,2; 5028,7; 0,0. областной бюджет; расчет; 250,9; 147,8; 89,1; 166,6; 741,2; 4145,7; 0,0. утверждено; 250,9; 147,8; 89,1; 166,6; 741,2; 4145,7; 0,0. местный бюджет; расчет; 440,2; 368,7; 91,9; 171,8; 1749,1; 283,8; 0,0. утверждено; 440,2; 368,7; 91,9; 171,8; 1749,1; 283,8; 0,0. средства юридическихи физических лиц; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2. Подпрограмма "Подготовительные мероприятия в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского МО" Мероприятие 2.1: Подготовительные мероприятия в рамках программы; Всего; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 227,1; 206,9; 59,1. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 227,1; 206,9; 59,1. местный бюджет; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 227,1; 206,9; 59,1. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 227,1; 206,9; 59,1. 3. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" Мероприятия 3.1: Благоустройство дворовых территорий Юргинского МО; Всего; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. иные не запрещенные законодательством источники; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный бюджет; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. средства юридических и физических лиц; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 4. Подпрограмма "Мероприятия по благоустройству общественных территорий (вне программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа») за счет местного бюджета"; Всего; расчет; 0,0. утверждено; 0,0. местный бюджет; расчет; 0,0; 0,0; 0,0; 2440,7; 0,0; 0,0; 0,0. утверждено; 2440,7.

1.2. Раздел «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование Целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» на 2019-2024 годы» | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
|  | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | га | 0,405 | 0,676 | 0,947 | 1,22 | 1,353 | 1,515 |  |
|  | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |

».

1.3. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся                        в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2025 году:

«

| № п/п | Период | Наименование общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | д. Новороманово, ул. Центральная, сквер «Центральный» |
| 2. | 2019 | п. ст. Арлюк, ул. Коммунистическая, 62, сквер «Молодежный» |
| 3. | 2019 | п.ст. Юрга-2ая, ул. Новая,22 сквер «Молодежный» |
| 4 | 2020 | с. Поперечное, ул. Школьная 8, сквер «Весенний» |
| 5. | 2020 | д. Талая, ул. Зеленая, сквер «Юбилейный» |
| 6. | 2021 | с. Мальцево, ул. Советская, 23, сквер «Победы» |
| 7. | 2021 | п. Юргинский, ул. Центральная 20, парк «Солнечный» |
| 8. | 2022 | д. Зеледеево, ул. Центральная 65, парк «Славы» |
| 9. | 2022 | п. Проскоково, около районного дома культуры, сквер «Славы» |
| 10. | 2023 | п.ст. Юрга-2ая, ул. Заводская аллея «Героев» |
| 11. | 2023 | п.ст. Арлюк «Сквер мира» |
| 12. | 2024 | с. Проскоково, ул. Весенняя,19 «Сквер Весенний» |
| 13. | 2024 | д. Талая, ул. Центральная,2г «Сквер на Центральной» |
| 14 | 2024 | п. ст. Юрга-2ая, ул. Школьная спортивная площадка «Оазис Энергии» |

».