РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 04 | » | 06 | 20 | 24 |  |  | № | 838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов Юргинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса, а так же в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Жилье                   и городская среда», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр, и в целях приведения информационных конструкций и вывесок в соответствие с нормативами администрации Юргинского муниципального округа:

1..Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов Юргинского муниципального округа, согласно Приложению №1.

2..Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации (проверки, обследования) вывесок и информационных конструкций, согласно Приложению №2.

3..Утвердить положение о комиссии по проведению инвентаризации информационных конструкций и вывесок, согласно Приложению №3.

4. Признать утратившим силу:

- постановление администрации Юргинского муниципального округа от 19.04.2021 №394 «Об утверждении комплексного плана – графика мероприятий, направленных                 на избавление от «визуального мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов Юргинского муниципального округа».

5.. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

6.. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа М.И. Шац.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 04.06.2024 № 838

Комплексный план-график мероприятий, направленных на избавление

от «визуального мусора» и создание привлекательного облика населенных пунктов Юргинского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений в части, размещения информационных конструкций и вывесок | В течение года (по мере необходимости) | - Архитектурный отдел администрации Юргинского муниципального округа - Территориальные управления Юргинского муниципального округа |
| 2 | Инвентаризация (проверка, исследование) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых информационных конструкций на предприятиях потребительского рынка в соответствии с Правилам благоустройства Юргинского муниципального округа | Ежеквартально | - Архитектурный отдел администрации Юргинского муниципального округа - Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа - Территориальные управления Юргинского муниципального округа |
| 3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус культурного наследия, в соответствии со ст. 35.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, п. 3 ст. 19 от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" | В течение года (по мере необходимости) | - Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа - Архитектурный отдел администрации Юргинского муниципального округа |
| 4 | Выявление информационных конструкций и вывесок, не соответствующих требованиям Правилам благоустройства Юргинского муниципального округа | Ежеквартально | - Архитектурный отдел администрации Юргинского муниципального округа - Территориальные управления Юргинского муниципального округа |
| 5 | Разработка и внедрение современных систем навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и посетителей Юргинского муниципального округа) | В течение года (по мере необходимости) | - Территориальные управления Юргинского муниципального округа |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и субъектами потребительского рынка, интересы которых будут затронуты в ходе реализации мероприятий | В течение года | - Архитектурный отдел администрации Юргинского муниципального округа - Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа - Территориальные управления Юргинского муниципального округа |

Приложение №2

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 04.06.2024 № 838

Состав комиссии

по проведению инвентаризации (проверки, обследования)

информационных конструкций и вывесок.

Председатель:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа

Секретарь комиссии:

Главный специалист архитектурного отдела

Члены комиссии:

Начальник архитектурного отдела

Начальник отдела экономики, планирования и торговли

Заместитель начальника по обеспечению жизнедеятельности Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа

Начальник управления культуры, молодежной политике и спорта администрации Юргинского муниципального округа

Начальник Юргинского территориального управления

Начальник Новоромановского территориального управления

Начальник Арлюкского территориального управления

Начальник Тальского территориального управления

Начальник Зеледеевского территориального управления

Начальник Лебяжье-Асановское территориального управления

Начальник Мальцевского территориального управления

Начальник Проскоковского территориального управления

Начальник Попереченского территориального управления

Приложение №3

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 04.06.2024 № 838

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению инвентаризации

информации конструкций и вывесок

1. Общие положения.

1.1. Настоящим положением определяется порядок образования и деятельности комиссии по проведению инвентаризации информационных конструкций, вывесок на территории Юргинского муниципального округа (далее - Положение).

1.2. Комиссия создается в целях выявления соответствия информационных   конструкций и вывесок требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Юргинского муниципального округа в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Юргинского муниципального округа.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Правилами благоустройства Юргинского муниципального округа и настоящим Положением.

2. Состав комиссии.

2.1. Состав Комиссии формируется из должностных лиц территориальных управлений Юргинского муниципального округа, на территории которых осуществляется их деятельность, представителей администрации Юргинского муниципального округа.

2.2..Персональный состав всех членов Комиссии и лиц, замещающих членов комиссии, утверждается постановлением администрации Юргинского муниципального округа.

2.3. Внесение изменений в состав Комиссии, а так же её упразднение производятся постановлением администрации Юргинского муниципального округа.

3. Основные задачи комиссии.

Основными задачами Комиссии являются:

- проведение инвентаризации информационных конструкций и вывесок на территории Юргинского муниципального округа;

- выявление информационных конструкций, вывесок, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Правилам благоустройства Юргинского муниципального округа;

- оценка внешнего вида информационных конструкций и вывесок.

4. Порядок работы комиссии.

4.1..Основной организационной формой деятельности комиссии являются выездные проверки.

4.2. Председатель Комиссии утверждает график выездных проверок.

4.3..Проверки осуществляются не реже одного раза в квартал на основании распорядительного акта администрации Юргинского муниципального округа.

4.4..По результатам работы комиссии составляется акт по форме, согласно приложению к настоящему Положению.

4.5..Акт подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в инвентаризации.

4.6. Акт составляется в 1 (одном) экземпляре, который хранится у секретаря Комиссии.

Приложение

к Положению о комиссии по проведению

инвентаризации информационных

и рекламных конструкций

АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ.

"____" ___________ 20___ г.

Комиссия в составе:
Председателя       ________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

Членов комиссии ________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                           (должность)

________________________   __________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

________________________   ___________________________________                                                 (Ф.И.О.)                                       (должность)

________________________   ___________________________________

(Ф.И.О.)                                            (должность)

провела инвентаризацию вывесок и рекламных конструкций _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса/адрес проводимой выездной проверки)

| № п/п | Адрес: улица, номер дома или местоположение | Параметры размещения | Характеристика конструкций | Фото | Внешний вид и техническое состояние | Правовое основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Заключение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

___________________ _________________ _____________________________
       (должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

___________________ _________________  _____________________________

(должность)                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

___________________  ________________   _____________________________

(должность)                 (подпись)                  (расшифровка подписи)