РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 17 | » | 10 | 20 | 24 |  |  | № | 118-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год

и на плановый период 2026 и 2027 годов»

С целью развития жилищного строительства и обеспечения доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации               от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации                             и постановления администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020                      №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа, руководствуясь уставом Юргинского муниципального округа:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищного строительства                 на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете                 «Юргинские ведомости», но не ранее 01.01.2025.

3..Постановление подлежит опубликованию в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4..Контроль исполнения настоящего постановления возложить                                           на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления                 по обеспечению жизнедеятельности и строительству П.А. Коржакова.

| И.о. главы Юргинского муниципального округа | К.А. Либец |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 17.10.2024 № 118-МНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищного строительства на территории

Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям

в Юргинском муниципальном округе на 2025 год

и на плановый период 2026 и 2027 годов»

2024

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального района и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор программы |  | Заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа. |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа. |  |  |
| Исполнители муниципальной программы: |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа. |  |  |
| Перечень подпрограмм: |  | 1. Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан. 2. Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. Обеспечение жильем категории граждан «Молодая семья». 5. Индивидуальное жилищное строительство. 6. Исполнение судебных решений, предписаний. |  |  |
| Цели муниципальной программы: |  | - Выполнение плана ввода нового жилья на территории Юргинского муниципального округа; - Развитие малоэтажного жилищного строительства; - Обеспечение жильем социальных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей. |  |  |
| Задачи муниципальной программы: |  | - Сокращение очереди по улучшению жилищных условий; - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - обеспечение жильем молодых семей; - развитие малоэтажного жилищного строительства. |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: |  | - За 3 года планируется ввод нового жилья – 70000 м2. - Обеспечение жильем: - социально-незащищенных категорий граждан – 24 семьи; - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 семей; - ветераны боевых действий – 4 семьи; - инвалиды – 3 семьи; - одинокая мать – 4 семьи; - индивидуальные застройщики – 180 семей; - молодые семьи – 4 семьи. |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы: |  | Начало реализации: 2025 год. Окончание реализации: 2027 год. Программа реализуется в один этап. |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
|  |  | - Очередной финансовый год (2025) | - Первый год планового периода - (2026) | - Второй год планового периода - (2027) |
| - Всего | - расчет - (утверждено) | 70 990,6 (13 270,3) | 60 700,1 (13 270,3) | 55 101,2 (0) |
| - Федеральный бюджет | - расчет - (утверждено) | 9 078,25 (5 028,2) | 8 872,2 (5 028,2) | 5 828,2 (0) |
| - Областной бюджет | - расчет - (утверждено) | 58 989,4 (7 701,4) | 51 264,4 (7 701,4) | 48 750,0 (0) |
| - Местный бюджет | - расчет - (утверждено) | 2 900,0 (540,7) | 540,7 (540,7) | 500,0 (0) |
| - Средства юридических и физических лиц | - расчет - (утверждено) | 23,00 (0) | 23,00 (0) | 23,00 (0) |
| Перечень Целевых показателей: |  | Ввод нового жилья – 70000 м2. Улучшение жилищных условий для 249 семей дети-сироты – 30 семей; инвалиды – 3 семьи; социально-незащищённых категорий граждан – 24 семьи; молодые семьи – 4 семьи; ветераны боевых действий – 4 семьи; индивидуальные застройщики – 180 семей; одинокая мать – 4 семьи. |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы

По состоянию на 01.09.2024 года на учете по улучшению жилищных условий состоит 271 семей, в том числе по закону Кемеровской области    от 17.11.2006 №129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области и порядке предоставления               им таких помещений» – 79 семей из них:

- инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов – 35 семей;

- многодетные семьи – 15 семей;

- одинокие матери или одинокие отцы – 7 семей;

- участники боевых действий – 8 семей;

- граждане, проживающие в ветхом жилье – 12 семей

- работники бюджетной сферы – 2 семьи

Дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями – 139 семей.

В течение 2025 года улучшат жилищные условия всего 93 семьи:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа                детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 10 семей;

- участники боевых действий – 4 семьи;

- одинокая мать – 1 семья;

- граждане, проживающие в ветхом жилье – 4 семьи

- прочие категорий (молодые семьи  - 4, ИЖС - 70) – 74 семьи.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является обеспечение жильем нуждающихся граждан района, вставших на учет по улучшению жилищных условий в соответствии                                 с действующим жилищным кодексом Российской Федерации.

Основными задачами программы являются:

- Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан;

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- Обеспечение жильем категории граждан «Молодая семья»;

- Индивидуальное жилищное строительство.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы

| Наименование цели, показателя, подпрограмм, задачи, мероприятия | Краткое описание мероприятия |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы – покупка жилья на вторичном рынке и строительство МКД для обеспечения жильем социально-незащищенных категорий граждан и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и развитие малоэтажного строительства. |  |
| Наименование целевого показателя (индикатора): - выполнение плана ввода нового жилья на территории Юргинского муниципального округа; - развитие малоэтажного жилищного строительства; - обеспечение жильем социальных категорий граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей. |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем социально-незащищенных категории граждан». |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство МКД, покупка жилья на вторичном рынке | Основу этой работы составит строительство двух 52-х квартирных МКД в п.ст. Юрга-2я, ул. Новая, 6Б и 6А, строительство МКД в п.ст. Юрга-2я, ул. Новая, 8б (корпус 1, 2 и 3), строительство МКД в п.ст. Юрга-2я, ул. Новая, 8А |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья». |  |
| Мероприятия 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета | Основу этой работы составит строительство двух 52-х квартирных МКД в п.ст. Юрга-2я, ул. Новая, 6Б и 6А, строительство МКД в п.ст. Юрга-2я, ул. Новая, 8б (корпус 1, 2 и 3), строительство МКД в п.ст. Юрга-2я, ул. Новая, 8А |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Получение субсидии на приобретение жилого помещения |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем категории граждан «Молодая семья» |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получение субсидии на приобретение жилого помещения |
| Подпрограмма 5. «Индивидуальное жилищное строительство» |  |
| Мероприятие 5.1. Малоэтажное строительство | Развитие малоэтажного строительства индивидуальными застройщиками. |
| Подпрограмма 6. «Исполнение судебных решений, предписаний» |  |
| Мероприятие 6.1. Исполнение судебных решений, предписаний | Приобретение жилых помещений в целях исполнения судебных решений, предписаний |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Финансирование Программы предполагается за счет следующих источников:

- бюджетные средства;

- средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»;

- средства физических и юридических лиц, заинтересованных в реализации целей программы.

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета осуществляется                по целевым статьям (муниципальным программам) и группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы  утверждается Решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа о  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общая сумма затрат по годам составит:

на 2025 год – 70 990,6 (13 270,3) тыс. рублей;

на 2026 год  – 60 700,1 (13 270,3) тыс. рублей;

на 2027 год  – 55 101,2 (0,00) тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. |  |  | ГРБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной финансовый год 2025 | 1й год планового периода 2026 | 2й год планового периода 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Всего | расчетная (утверждено) | 70 990,6 (13 270,3) | 60 700,1 (13 270,3) | 55 101,2 (0,0) | УОЖиС АЮМО |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 9 078,2 (5 028,2) | 8 872,2 (5 028,2) | 5 828,2 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 58 989,4 (7 701,4) | 51 264,2 (7 701,4) | 48 750,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 2 900,0 (540,7) | 540,7 (540,7) | 500,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) |  |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем социально-незащищенные категории граждан» | Всего | расчетная (утверждено) | 50 275,7 (0,0) | 42 541,0 (0,0) | 40 500,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 50 275,7 (0,0) | 42 541,0 (0,0) | 40 500,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство МКД, покупка жилья на вторичном рынке | Всего | расчетная (утверждено) | 50 275,7 (0,0) | 42 541,0 (0,0) | 40 500,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 50 275,7 (0,0) | 42 541,0 (0,0) | 40 500,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| 2. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья" | Всего | расчетная (утверждено) | 2 100,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 2 100,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета | Всего | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 2.1.1. Приобретение специализированной техники для сноса аварийного и ветхого жилья | Всего | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений в собственность Юргинского муниципального округа для предоставления по договорам социального найма взамен непригодных для проживания | Всего | расчетная (утверждено) | 2 100,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 2 100,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | расчетная (утверждено) | 12 729,6 (12 729,6) | 12 729,6 (12 729,6) | 13 028,2 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 5 028,2 (5 028,2) | 5 028,2 (5 028,2) | 5 028,2 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 7 701,4 (7 701,4) | 7 701,4 (7 701,4) | 8 000,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | расчетная (утверждено) | 12 729,6 (12 729,6) | 12 729,6 (12 729,6) | 13 028,2 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 5 028,2 (5 028,2) | 5 028,2 (5 028,2) | 5 028,2 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 7 701,4 (7 701,4) | 7 701,4 (7 701,4) | 8 000,0 (0,0) |  |
|  | местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 3.1.1. Строительство двух 52-квартирных МКД в п.ст. Юрга-2я ул. Новая 6а и 6б, строительство МКД в п.ст. Юрга-2я ул. Новая 8б (корпус 1,2 и 3), строительство МКД в п.ст. Юрга-2я ул. Новая 8А, покупка жилья на вторичном рынке | Всего | расчетная (утверждено) | 12 729,6 (12 729,6) | 12 729,6 (12 729,6) | 13 028,2 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 5 028,2 (5 028,2) | 5 028,2 (5 028,2) | 5 028,2 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 7 701,4 (7 701,4) | 7 701,4 (7 701,4) | 8 000,0 (0,0) |  |
|  | местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение жильем категории граждан «Молодая семья» | Всего | расчетная (утверждено) | 5 862,3 (540,7) | 5 406,5 (540,7) | 1 550,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 4 050,0 (0,0) | 3 844,0 (0,0) | 800,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 1 012,3 (0,0) | 1 021,8 (0,0) | 250,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 800,0 (540,7) | 540,7 (540,7) | 500,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 4.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Всего | расчетная (утверждено) | 5 862,3 (540,7) | 5 406,5 (540,7) | 1 550,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 4 050,0 (0,0) | 3 844,0 (0,0) | 800,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 1 012,3 (0,0) | 1 021,8 (0,0) | 250,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 800,0 (540,7) | 540,7 (540,7) | 500,0 (0,0) |  |
| 5. Подпрограмма «Индивидуальное жилищное строительство» | Всего | расчетная (утверждено) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 5.1. Малоэтажное строительство | Всего | расчетная (утверждено) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) | 23,0 (0,0) |  |
| 6. Подпрограмма «Исполнение судебных решений, предписаний» | Всего | расчетная (утверждено) | 8 000,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 8 000,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 6.1. Исполнение судебных решений, предписаний | Всего | расчетная (утверждено) | 8 000,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 8 000,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 6.1.1 Исполнение судебного решения № 2-1077/2024 о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в пределах границ д. Талая Филоновой Т.А. Лощининой Е.Г. | Всего | расчетная (утверждено) | 3 500,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 3 500,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
| Мероприятие 6.1.2 Исполнение судебного решения № 2-1094/2021 о предоставлении отдельного благоустроенного жилого помещения по договору социального найма площадью не менее 61,3 кв.м. на территории Юргинского муниципального округа | Всего | расчетная (утверждено) | 4 500,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Федеральный бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Областной бюджет | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Местный бюджет | расчетная (утверждено) | 4 500,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |
|  | Средства юридических и физических лиц | расчетная (утверждено) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) | 0,0 (0,0) |  |

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение показателя (2024) | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной Финансовый год (2025) | 1-й год планового периода (2026) | 2-й год планового периода (2027) |
| 1. «обеспечение жильем социально- незащищенных категорий граждан» | единиц | - | 8 | 8 | 8 |
| 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | единиц | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | единиц | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Обеспечение жильем категории граждан «молодая семья» | единиц | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5. «Индивидуальное жилищное строительство» | кв. м. | 4590 | 6 284 | 6 863,6 | 5 854,3 |

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации программы ожидается, обеспечение показателей ввода нового жилья  по истечении срока программы в количестве - 70000 кв. м.  путем строительства  МКД  и развития индивидуального жилищного строительства, что позволит обеспечить реализацию подпрограмм:

1. Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан.

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Обеспечение жильем категории граждан «Молодая семья».

4. Индивидуальное жилищное строительство в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем  Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения  текущих значений показателей с их целевыми значениями.

Степень финансового обеспечения оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы  с уровнем ее финансирования            с начала реализации.

Индекс эффективности  реализации программы  за 2024 год составил 0,8                        что показывает запланированный  уровень эффективности.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата                                   к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

где:

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму).

Вес показателя рассчитывается по формуле:

где:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

где:

- индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

- объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) ;

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года».

- Раздел 7. Управление  муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы - заместитель главы Юргинского муниципального                      округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности  и строительству  Юргинского муниципального округа.

Директор муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Ответственный исполнитель  муниципальной программы - заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа.

В целях контроля за реализацией муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы формирует ежеквартальный и годовой отчёт                   о реализации муниципальной программы.

Ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы                       за отчётный период с начала года;

2) отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

3) пояснительную записку, содержащую краткую информацию об объёмах выполненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ в натуральных единицах измерения).

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчётный год;

2) отчёт о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

3) оценку результативности реализации муниципальной программы;

4) оценку эффективности реализации муниципальной;

5) пояснительную записку, содержащую: краткую информацию об объёмах выполненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ в натуральных единицах измерения); причинах невыполнения мероприятия (при наличии); описание самых значимых с точки зрения выполнения задач программы индикаторов с указанием процента выполнения плана и объяснением причин отклонений (при наличии); оценку эффективности реализации муниципальной программы и предложения по её дальнейшей реализации.

Ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа в сроки: за 1 квартал - до 1 мая, за 6 месяцев - до 1 августа, за 9 месяцев - до 1 ноября.