ПРОТОКОЛ

Рабочего совещания по вопросу реализации инвестиционного проекта по строительству перегрузочного контейнерного терминала на территории Кемеровской области-Кузбасса ПАО «ТрансКонтейнер»

Дата проведения: 04.10.2023

Место проведения: Администрация Юргинского муниципального округа , г. Юрга, ул. Машиностроителей, д.37

Присутствовали:

- И.о. главы, заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа – Борисов Сергей Владимирович;

- Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи – Либец Константин Анатольевич;

- Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа – Шац Марина Ивановна;

- Заместитель министра транспорта Кузбасса – Клименко Игорь Геннадьевич;

- Заместитель директора ГКУ «Инвестиционное агенство Кузбасса» - Щербинин Александр Александрович;

- Первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» - Марков Виктор Николаевич;

- Вице-президент – директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений ПАО «ТрансКонтейнер» - Киселёв Сергей Александрович;

- Главный инженер ПАО «ТрансКонтейнер» - Банщиков Андрей Витальевич;

- Директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям ПАО «ТрансКонтейнер» - Филимонов Максим Геннадьевич;

- И.о. директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге – Дурнев Евгений Александрович;

- Главный инженер филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге;

- Ведущий эксперт производственного отдела Кемеровского филиала  ФКУ «Сибуправтодор» - Кореньков Вадим Юрьевич;

- Начальник Юргинского РЭС ПАО «Россети Сибирь» - Березовский Николай Сергеевич;

- Заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению – филиала ОАО «РЖД» - Антошин Александр Дмитриевич;

- Мастер Юргинского участка ООО «Газпром газораспределение Томск» - Кудрявцев Евгений Иванович;

Повестка дня

- Обсуждение вопросов о реализации инвестиционного проекта по строительству перегрузочного контейнерного терминала на территории Кемеровской области-Кузбасса ПАО «ТрансКонтейнер».

Решили

- Проработать возможность предоставления земельного участка для реализации проекта без проведения торгов как масштабному инвестиционному проекту.

- Оказать содействие инвестиционному проекту в части обеспечения инженерной инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.д.)

- Продолжить работу в соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по реализации в Кузбассе инвестиционного проекта по строительству перегрузочного контейнерного терминала на территории Кемеровской области-Кузбасса.

И.о. главы Юргинского

муниципального округа

С.В. Борисов