РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 12 | » | 05 | 20 | 25 |  |  | № | 497 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов

и подготовке объектов жизнеобеспечения населения округа

к работе в зимних условиях 2025-2026 годов

В целях осуществления своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства                         и их подготовки к работе в зимних условиях:

- Закончить отопительный сезон 2024-2025 годов – 15.05.2025 на котельных Юргинского муниципального округа, кроме котельной д. Томилово (приют).

- Создать комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурной сферы к работе                       в зимних условиях в составе:

Председатель комиссии:

- Коржаков П.А. - заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа.

Заместитель председателя комиссии:

- Дергачева Е.В. – заместитель начальника по жизнеобеспечению Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа;

Члены комиссии:

- Ласец А.В. – директор МУП «Комфорт»;

- Алименко И.С. – директор ООО «Жилсфера» (по согласованию);

- Хатьков А.В. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа;

- Фотина Е.Г. – главный государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Кузбасса (по согласованию);

- Мельников Д.С. – начальник Кузбасского отдела по надзору                                 за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- Федянин Е.В. – заместитель начальника Кузбасского отдела по надзору               за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями                   и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

- Кузнецова К.А. – государственный инспектор Кузбасского отдела                       по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками              и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора                             (по согласованию);

- Березовский Н.С. – начальник ЮРЭС Филиал «Кузбассэнерго-РЭС»              ПАО «МРСК Сибири» (по согласованию);

- Коноваленко С.Н. – начальник Юргинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт» (по согласованию);

- Горцуев А.В. – специалист 1 категории ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»                             (по согласованию);

- Начальники территориальных управлений Юргинского муниципального округа;

- Руководители управлений, директора муниципальных учреждений Юргинского муниципального округа.

- Рекомендовать ООО «Жилсфера» (Алименко И.С.), МУП «Комфорт» (Ласец А.В.), организовать работу по выполнению мероприятий по подготовке                 к зиме жилищный фонд и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа к отопительному сезону 2025–2026 годов.

- Рекомендовать старшим многоквартирных домов, выбравших непосредственную форму управления организовать подготовку таких домов                     к отопительному сезону 2025–2026 годов.

- Рекомендовать:

- начальнику Управления образования администрации Юргинского муниципального округа (Колпакова Л.А.):

- начальнику Управления культуры, молодежной политике и спорту администрации Юргинского муниципального округа (Сухарева Е.Ю.):

- главному врачу ГБУЗ «Юргинская городская больница» (Смирнов А.Л.):

  - Проанализировать итоги эксплуатации объектов социально- культурной сферы в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

  - Подготовить мероприятия по подготовке к зиме объектов социально-культурной сферы до 01.06.2025 и определить состав комиссий по приемке объектов социально-культурного назначения, согласно Акту оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг., согласно Приложению №1.

- Рекомендовать директору ООО «Жилсфера» (Алименко И.С.), директору МУП «Комфорт» (Ласец А.В.) и руководителям предприятий, независимо от форм собственности:

  - Провести гидравлические испытания тепловых сетей перед началом проведения ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону до 01.06.2025;

  - Возложить на руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ответственных лиц независимо от формы ответственности ответственность за подготовку к зиме подведомственных источников теплоснабжения, инженерных коммуникаций и жилого фонда муниципального округа;

  - Провести режимную наладку теплоисточников с составлением режимных карт работы теплового оборудования до 15.09.2025;

  - Провести в период, предшествующий началу отопительного сезона, гидравлические испытания и регулировку тепловых сетей, провести пробные топки котлов и составить режимные карты оборудования до 15.09.2025;

  - Обеспечить с 17.05.2025 по 01.11.2025 совместно с Управлением                     по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа (Коржаков П.А.) представление в ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» информацию о ходе подготовки к зиме в соответствии с ведомственной формой отчетности 1-ЖКХ (зима) 1, 10, 20 числа каждого месяца;

  - Сохранить действующий порядок передачи оперативной круглосуточной информации о работе объектов жизнеобеспечения муниципальных образований               в областную диспетчерскую службу;

  - Принять меры по завершению ремонтно-восстановительных работ                  по подготовке к работе в зимних условиях жилищного фонда, источников теплоснабжения, инженерных коммуникаций к 15.09.2025;

  - Принять до 15.09.2025 по паспортам готовности все объекты жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком оценки готовности предприятий ЖКХ округа;

  - Организовать обучение персонала правилам эксплуатации котельных               и тепловых сетей, проверить готовность эксплуатационного персонала к действиям по ликвидации последствий аварий и ЧС к 15.09.2025;

  - Постоянно проводить работу с населением по оплате за оказанные коммунальные услуги с учетом субсидий;

  - Завершить в срок до 15.11.2025 формирование неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов, запасных частей                           и оборудования для своевременного устранения аварий и неисправностей                       на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

  - Выполнить техническое диагностирование котлов, насосно-силового оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

  - В срок до 01.06.24 разработать план мероприятий проведения текущего ремонта жилищного фонда и принять его к безусловному исполнению;

  - При проведении работ по выполнению мер по текущему ремонту объектов жилищного фонда руководствоваться правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

  - Обеспечить проведение не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий необходимых для возобновления подачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.

- Заместителю главы Юргинского муниципального округа – начальнику Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа (Коржакову П.А.):

  - В срок до 15.09.2025 создать нормативный запас топлива для источников теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающего население и социальную сферу;

  - Организовать содействие ООО «Жилсфера» в выполнении мероприятий по текущему ремонту жилищного фонда округа;

  - Организовать содействие и контроль за выполнением мероприятий                      по подготовке объектов жизнедеятельности к зимнему периоду.

  - Провести оценку обеспечения готовности к отопительному сезону                   на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации                           от 13.11.2024 №2234.

- Заместителю главы Юргинского муниципального округа – начальнику Финансового управления Юргинского муниципального округа (Твердохлебов Е.В.) обеспечить финансирование поставки топливно-энергетических ресурсов                          и выполнения работ по капитальному ремонту объектов социально – культурной сферы в пределах лимитов, предусмотренных бюджетом округа на 2025 год.

- Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа (Хатьков А.В.) провести проверку готовности объектов жизнеобеспечения  к действиям по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций по ранее разработанной схеме взаимодействия районных служб.

- Председателю комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях (Коржаков П.А.):

  - Не реже 2-х раз в месяц осуществлять проверку хода выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального назначения      и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях 2025-2026 годов;

  - Организовать и провести оценку готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизацию электро- и теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение тепловой                                   и электрической энергии для населения, учреждения бюджетной сферы, объектов жизнеобеспечения.

- Утвердить прилагаемый Перечень объектов ЖКХ подлежащих проверке по Юргинскому муниципальному округу в осенне-зимнем отопительном периоде 2025-2026 гг., согласно Приложению №2.

- Установить единый срок начала отопительного сезона 2025-2026 гг. -15.09.2025.

- Главному редактору газеты «Юргинские ведомости» (Шевякова С.В.)                на постоянной основе освещать в газете материалы о ходе подготовки объектов жизнедеятельности к зиме.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 12.05.2025 № 497

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

|  |  | "__" __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

|  | , |
| --- | --- |
| (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1.____________________________;

2. ____________________________;

3. ____________________________;

NN___________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| №№ |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (согласно Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2024 |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "__" ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) |

Приложение №2

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 12.05.2025 № 497

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов ЖКХ подлежащих проверке

по Юргинскому муниципальному округу в осенне-зимнем отопительном периоде 2025-2026 гг.

- Котельная с. Большеямное

- Котельная д. Белянино

- Котельная д. Новороманово

- Котельная с. Верх-Тайменка

- Котельная п. Речной

- Котельная с. Проскоково

- Котельная п. Заозерного

- Котельная с. Мальцево

- Котельная д. Ёлгино

- Котельная д. Томилово (центральная)

- Котельная д. Томилово (приют)

- Котельная д. Зеледеево (центральная)

- Котельная д. Зеледеево (школьная)

- Котельная с. Варюхино

- Котельная д. Лебяжье-Асаново

- Котельная п. Юргинский

- Котельная п.ст. Юрга 2-я

- Котельная д. Зимник

- Котельная п.ст. Арлюк

- Котельная п. Линейный

- Котельная с. Поперечное

- Котельная с. Поперечное (ул. Советская)

- Котельная д. Талая

- Котельная д. Пятково