Проект

 Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Стратегические приоритеты муниципальной программы «Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Юргинского муниципального округа

Реализация муниципальной политики в сфере безопасности дорожного движения на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса связана с приоритетами и целями развития Юргинского муниципального округа, установленными в Стратегии социально – экономического развития Юргинского муниципального округа на период на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 31.03.2022 №186-НА.

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее по тексту – муниципальная программа) разработана в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и другими нормативными актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа.

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного, областного бюджетов, внебюджетных источников.

В настоящей муниципальной программе предусмотрены мероприятия по:

- повышению безопасности дорожного движения на территории Юргинского муниципального округа:

- сокращению смертности от ДТП.

- уменьшению ДТП.

- профилактической работе по сокращению ДТП.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в последнее десятилетие, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы по обеспечению безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

В последние годы уменьшаются показатели аварийности.

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП) являются нарушения правил БДД:

* нарушение правил обгона;
* превышение скорости;
* управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
* управление транспортным средством лицом, не имеющих прав на управление.

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащим физическим лицам.

В 2025 году тяжесть последствий от ДТП по сравнению с 2024 годом уменьшилась на 15%.

Также немаловажным фактом может являться неудовлетворительное техническое состояние дорожного покрытия.

Сложная обстановка с аварийностью на автодорогах, расположенных на территории Юргинского муниципального округа, обусловлена следующими причинами:

* недостаточность средств на содержание и ремонт внутри поселковых автодорог местного значения;
* мобильность населения;
* нарастающая диспропорция между увеличением количества автотранспортных средств и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются:

* ухудшение состояния внутри поселковых автодорог;
* нарушение экологической обстановки;
* увеличение количества ДТП.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий власти и общества, формирования эффективных механизмов взаимодействия органов власти, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Система обеспечения безопасности дорожного движения, сформированная без применения программно-целевого метода, характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года на перспективу до 2036 года», решения Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 31.03.2022 №186-НА «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на период до 2035 года».

 Реализация муниципальной программы направлена на достижение цели повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Юргинского муниципального округа.

Основной целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Юргинского муниципального округа.

Целью Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2026-2028 годах по сравнению с предшествующими периодами, предупреждению детского травматизма от ДТП.

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к устранению следующих взаимодополняющих приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

* предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
* обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
* проводить мероприятия по сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;
* повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
* снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях – развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Предлагаемый перечень задач позволит создать взаимоувязанную систему направлений деятельности и детализирующих их программных мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма в Юргинском муниципальном округе и обеспечить:

* условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников дорожного движения;
* активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы всех заинтересованных участников: муниципальных образований, предприятий, организаций и гражданского общества.
1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа**

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с приоритетами, целями и показателями государственных программ, законами Российской Федерации.

Государственная [программа](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-29032019-n-377-ob-utverzhdenii/#009854) Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" от 29.03.2019 №377;

Государственная [программа](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15042014-n-345/#012429) Российской Федерации "Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности" от 15.04.2014 №345;

Государственная [программа](https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-20122017-n-1596-ob-utverzhdenii/#001770) Российской Федерации "Развитие транспортной системы" от 20.12.2017 №1596.

Основная цель программы – Комфортная и безопасная среда для жизни.

**4.Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

Основной задачей Программы является повышение безопасности дорожного движения на территории Юргинского муниципального округа

Данная задача должна обеспечить своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на администрацию Юргинского муниципального округа и ее структурные подразделения, исполнителей Программы.

На реализацию указанной задачи необходимо:

1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения.

2. Снижение количества ДТП, в том числе со смертельным исходом на территории Юргинского муниципального округа;

3. Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, понимания неотвратимости наказания;

4. Вовлечение в информационную и профилактическую деятельность

автотранспортных предприятий, страховых организаций, автошкол, общественных и профессиональных объединений;

5. Обследование участков дорог с концентрацией ДТП (в случае их

 выявления) и разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на этих участках автомобильных дорог.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2026 год**

**и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Коржаков П.А.- заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории Юргинского муниципального округа. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограмма №1 «Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей, на которых более высока» |
| Подпрограмма №2 «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, совершение условий дорожного движения» |
| Подпрограмма №3 «Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 13 353,2 тыс. руб.2026 год - 4 700,0 тыс. руб.2027 год - 4 576,6 тыс. руб.2028 год - 4 076,6 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса  | Национальная цель – Комфортная и безопасная среда для жизни  |
| Связь с государственной программой не просматривается |

2. Показатели муниципальной программы (МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | ЕдиницаИзмере-ния(по ОКЕИ) | Базовое значе-ние 2025 | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник МП)  | Связь с показателями нацио-нальных целей  |
| 2026  | 2027  | 2028  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - повышение уровня безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе |
| 1. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО | «МП» | - | рублей | 1825,2 | 4700,0 | 4576,6 | 4076,6 |  | УОЖиС Юргинского муниципального округа,Финансовое Управление ЮМО | Обеспечение к 2030 году повышения уровня безопасности дорожного движения.  |
| 2. | Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период на обеспечение безопасности дорожного движения | «МП» | - | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 19.12.2024 №10-НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | УОЖиС Юргинского муниципального округа,Финансовое Управление ЮМО | Обеспечение к 2030 году повышения уровня безопасности дорожного движения |
|  | 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы.В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципальной программы отсутствуют.3.Структура муниципальной программы |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий подпрограммы: «Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей, на которых более высока» (куратор –Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №1 к муниципальной программе |
|  | Ответственный за реализацию – начальник отдела капитального строительства УОЖиС ЮМО | Срок реализации 2026-2028 годы |
| 1.1. | Задача: «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма | * изготовление и установка баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма;

- изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов | 1.Расходы бюджета муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО.2. Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период на обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий подпрограммы: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, совершение условий дорожного движения» (куратор – Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №2 к муниципальной программе |
|  | Ответственный за реализацию – начальник отдела капитального строительства УОЖиС ЮМО | Срок реализации 2026-2028 годы |
| 2.1. | Задача: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» | * развитие системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, понимания неотвратимости наказания. | 1.Расходы бюджета муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО.2. Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период на обеспечение безопасности дорожного движения. |
|  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий подпрограммы: «Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения» (куратор –Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №3 к муниципальной программе |
|  | Ответственный за реализацию – начальник отдела капитального строительства УОЖиС ЮМО | Срок реализации 2026-2028 годы |
| 3.1. | Задача: «Снижение уровня аварийности» | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, снижение уровня аварийности в Юргинском муниципальном округе | 1.Расходы бюджета муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО.2. Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период на обеспечение безопасности дорожного движения. |

 4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расчет объема финансовых ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» всего, в том числе: | **4700,0** | **4576,6** | **4076,6** | **0** | **13353,2** |
| Местный бюджет | **4700,0** | **4576,6** | **4076,6** | **0** | **13353,2** |
| Региональный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства фондов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий : «Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей, на которых более высока», (всего), в том числе | **3350,0** | **3226,6** | **3226,6** | **0** | **9803,2** |
| Местный бюджет | **3350,0** | **3226,6** | **3226,6** | **0** | **9803,2** |
| Региональный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства фондов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, совершение условий дорожного движения», (всего), в том числе | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1050,0 |
| Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1050,0 |
| Региональный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства фондов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий: «Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения», (Всего), в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 2500,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 2500,0 |
| Региональный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства фондов | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей, на которых более высока»**

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация |  Администрация Юргинского муниципального округа (Коржаков Павел Александрович – заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник УОЖиС Юргинского муниципального округа)Исполнители: Начальник ОКСа УОЖиС Юргинского муниципального округа |
|  Связь с Государственной программой  | Связь с государственной программой не просматривается |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателейпо годам | Ответственный за достижение показателя | Информаци-онная система |
|  | Задача: «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма» |
| 1. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО | - | МП | тыс.руб. | 1825,2 | 2025 | УОЖиС ЮМО |  |

3.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача: «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде» |
| 1.1 | Расходы бюджета муниципального образования на на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО. |  «МП» | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3350,0 |

 План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача: «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма» |
| 1.1 | Расходы бюджета муниципального образования на на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО. |  «МП» | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3226,6 |

 План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача: «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма» |
| 1.1 | Расходы бюджета муниципального образования на на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО. |  «МП» | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3226,6 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)по годам |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма» |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по изготовление и установка баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде; изготовление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов» (результат «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в ЮМО») | Оказание услуг (выполнеие работ) | Установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | тысяч рублей | 1825,2 | 2025 | 3350,0 | 3226,6 | 3226,6 | 0,0 |

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027(\*) | 2028(\*) | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по изготовлению и установка баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде; изготовление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов», (всего), в том числе | 3350,0 | 3226,6 | 3226,6 | 0 | 9803,2 |
|  Местный бюджет | 3350,0 | 3226,6 | 3226,6 | 0 | 9803,2 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Реализация меропритий по изготовлению и установке баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде; изготовление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов» (всего),в том числе | 3350,0 | 3226,6 | 3226,6 | 0 | 9803,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
|  Местный бюджет | 3350,0 | 3226,6 | 3226,6 | 0 | 9803,2 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма» |
|  Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по изготовлению и установка баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде; изготовление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов» в 2026 году реализация  | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы |  zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
|  Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по изготовлению и установка баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде; изготовление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов» в 2027 году реализация  |  | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы |  zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по изготовлению и установка баннеров и аншлагов с информацией, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма; мероприятия по пропаганде; изготовление дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов» в 2028 году реализации  |  | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа | - | - |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы |  zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |

Приложение №2

к муниципальной программе «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, совершение условий дорожного движения»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Администрация Юргинского муниципального округа (Коржаков Павел Александрович – заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник УОЖиС Юргинского муниципального округа)Исполнители: Начальник ОКСа УОЖиС Юргинского муниципального округа |
| Связь с государственной программой | Связь с государственной программой не просматривается |

 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателейпо годам | Ответственный за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1. |  Задача: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» |  |
| 1.1 | Расходы бюджета муниципального образования на проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного | - |  «МП» | тысяч рублей | 0,0 | 2025 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | УОЖиС Юргинского муниципального округа,Финансовое Управление ЮМО | - |

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» |
| 1.1 | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного |  «МП» | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. |  Задача: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» |
| 1.1 | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения | «МП» | тысячрублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. |  Задача: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» |
| 1.1 |  «Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения» |  «МП» | тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,0 |

 4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характе-ристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: «Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения» |
| 1.1. | Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по проведению пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения (результат «проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения») | Оказание услуг (выполнение работ) | Проведение пропагандистских кампаний | тысяч рублей | 0 | 2025 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Х |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата), источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027(\*) | 2028(\*) | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по развитию системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения», (Всего), в том числе | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1050,0 |
|  Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1050,0 |
| Федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по проведению пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения» (всего), в том числе | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1050,0 |
| Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1050,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращения детского травматизма» |
|  Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по проведению пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения» в 2026 году реализация  | х | Управление обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
|  Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по проведению пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения» в 2027 году реализация  | х | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по проведению пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного населения»в 2028 году реализация  | х | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |

Приложение №3

к муниципальной программе «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

ПАСПОРТ

Комплекса процесса мероприятий подпрограммы «Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация |  Администрация Юргинского муниципального округа (Коржаков Павел Александрович – заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник УОЖиС Юргинского муниципального округа)Исполнители: Начальник ОКСа УОЖиС Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой  |  Связь с государственной программой не просматривается |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателейпо годам | Ответственный за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1. |  Задача: «Снижение уровня аварийности» |  |
| 1.1 | Установка и обслуживанию камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения | - |  «МП» | тысяч рублей | 0 | 2025 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | х | УОЖиС Юргинского муниципального округа,Финансовое Управление ЮМО | - |

 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Поазатели комплекса процессных мероприятий  | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача: «Снижение уровня аварийности» |
| 1.1 | Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения | «МП» | тысячрублей~~.~~ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показа-теля | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. |  Задача: «Снижение уровня аварийности» |
| 1.1 | Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения» | «МП» | тысячрублей  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 |

План достижения показателей мероприятия подпрограммы в 2028 году

| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. |  Задача: «Снижение уровня аварийности» |
| 1.1 |  Установка и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения |  «МП» | тысячрублей  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характе-ристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: «Снижение уровня аварийности» |
| 1.1. | Мероприятие 1. Реализация мероприятий по установке и обслуживанию камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения (Исполнение плановых показателей бюджета по расходам за отчетный период на обеспечение безопасности дорожного движения) | Оказание услуг (выполнение работ) | Установка и обслуживание камер видеонаблюдения | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | х |

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027(\*) | 2028(\*) | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по установке и обслуживанию камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения» , (Всего), в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 2500,0 |
|  Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по установке и обслуживанию камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения» (всего), в том числе | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 2500,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 2500,0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Снижение уровня аварийности» |
|  Мероприятие №1 Реализация мероприятий по установке и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения в 2026 году реализация |  | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа |  |  |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по установке и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения в 2027 году реализация |  | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа |  |  |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по установке и обслуживание камер видеонаблюдения при въезде в центральные сельские поселения в 2028 году реализация |  | Управление по обеспечению дорожной деятельности и стрроительству Юргинского муниципального округа |  |  |
| Контрольная точка 1.1«Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.08.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |