Проект

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

1. Оценка текущего состояния в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа

Сфера жилищно-коммунального комплекса

Жилищный фонд, требующий капитального ремонта на территории Юргинского муниципального округа вошел в региональную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Многоквартирные дома в округе построены в основном в 60-80-е годы, строительство осуществлялось большей частью хозяйствами (колхозами, совхозами, сельскохозяйственными предприятиями).

Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального округа требует комплексного подхода и относится к разряду социальных проблем, от решения которых зависит обеспечение безопасных и благоприятных условий граждан.

Капитальный ремонт осуществлялся в недостаточных объемах, вследствие чего в настоящее время жилищный многоквартирный фонд находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует значительных средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Муниципальный бюджет не имеет возможности выделить в достаточном количестве средства на поддержание в удовлетворительном техническом состоянии муниципальные жилые помещения в многоквартирных и отдельно стоящих домах, поэтому в пределах возможностей местного бюджета осуществляется капитальный и текущий ремонт жилищного фонда социально-незащищённых граждан, ветеранов ВОВ и участников СВО. Капитальный ремонт многоквартирных домов производится по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов за счет взносов собственников, проживающих в данных домах.

В Юргинском муниципальном округе поселковые котельные имеются во всех 9-ти территориальных управлениях.

В территориальных управлениях объекты социальной сферы и 25% жилищного фонда отапливаются от местных котельных. Теплоснабжение территориальных управлений осуществляется 24 котельными (1 газовая котельная). Основным видом топлива котельных является уголь.

По состоянию на 2025 угольные котельные имеют присоединенную нагрузку 20,96 Гкал/час при установленной мощности 70,9 Гкал/час.

Системой централизованного теплоснабжения реализуется потребителям в год до 84,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 248,86 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 146,7 тыс. кв. метров. Протяженность тепловых сетей составляет 101,2 км.

Состояние объектов теплоснабжения имеет высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 45 %, износ теплотехнического оборудования в среднем 35%. Потери тепловой энергии в сетях составляют 33,4%.

По состоянию на 2025 г. система водоснабжения Юргинского муниципального округа Кемеровской области состоит из 77 артезианских скважин, 51 водонапорных башен, 286,7 км водопроводных сетей. Очистные сооружения установлены в с. Поперечное, с. Проскоково, д. Елгино, с Варюхино, д. Лебяжье-Асаново, с. Зеледеево, д. Макурино, с. Мальцево, п.ст. Арлюк. На текущий момент система водоснабжения поселений округа способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения Юргинского муниципального округа характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа водопроводных сетей составляет 55 %.

Только 60% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 15% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), остальные 25% населения округа получает воду из колодцев.

Централизованная система водоотведения имеется в п.ст. Арлюк, п.ст. Юрга-2,  
с. Проскоково, д. Талая, с. Поперечное, д. Новороманово. В остальных населенных пунктах стоки сливаются в септики (выгребные ямы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Фактический объем инвестиций не соответствует необходимым инвестициям в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Юргинского муниципального округа. Но необходимо отметить, что программно-целевыми методами реализуется системный подход при решении задач повышения надежности и эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры округа. Такой подход позволил сформировать основу для привлечения внебюджетных средств. Эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном округе успешно осуществляется предприятием частной формы собственности. Однако организации частной формы собственности не заинтересованы в значительных капиталовложениях, там, где срок окупаемости достаточно большой.

Программой регулируется предоставление компенсации выпадающих доходов организациям, реализующим все виды коммунальных услуг, твердого топлива и сниженного газа для бытовых нужд населению Юргинского муниципального округа.

Эффективность реализации мероприятий по предоставлению компенсации из бюджета ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальные услуги, позволит обеспечить безубыточную работу организаций коммунального комплекса, повысить устойчивость их финансового состояния, снизить степень физического износа основных фондов предприятий, повысить доступность коммунальных услуг потребителям, обеспечить их надежность и качество.

Сфера энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта.

Быстрый рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, в связи, с чем возникает необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа.

Кроме того, значительные перерасходы воды на горячее и холодное водоснабжение, также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствует существующие в настоящее время расчеты с потребителями за холодную и горячую воду на основании нормативов. Отсутствие приборов учета потребления электро, тепловой энергии, горячей и холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов.

Сфера благоустройства

Важнейшим акцентом является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Юргинского муниципального округа.

Большинство объектов внешнего благоустройства на территории Юргинского муниципального округа, таких как места массового отдыха населения, кладбища, инженерные коммуникации (наружное освещение), площадки накопления ТКО, до настоящего времени в полной мере не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и поддержании в нормативном состоянии. Также ежегодно расширяется площадь застройки сельских территорий, вследствие чего возрастает значимость мер, направленных на создание комфортных условий жизни населения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве на территории, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при реализации программы.

Результаты анализа позволили сделать вывод, что имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Юргинского муниципального округа, не в полной мере обеспечивают растущие потребности населения в качественном уровне благоустройства. Так, около 60% объектов благоустройства имеют уровень износа более 65%, а более 25% могут считаться полностью изношенными и непригодными к эксплуатации. На сегодняшний день потребность в установке контейнеров для сбора ТКО выполнена на 60% и на 5% обеспечение ограждением площадок для сбора ТКО.

Сфера дорожного комплекса

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие.

Значительный ежегодный рост количества автотранспорта приводит к ускоренному износу и разрушению существующей сети автомобильных дорог, в результате чего в настоящее время 60 % автомобильных дорог не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог приводит к росту дорожно-транспортных происшествий, снижению деловой активности населения, убыткам пользователей автомобильных дорог, ухудшению экологической обстановки.

Для восстановления транспортно - эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, а также их повышения необходимо проведение работ по строительству (реконструкции), текущему ремонту и капитальному ремонту.

Сфера реализации муниципальной политики

# Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Кузбасса, муниципальными правовыми актами Юргинского муниципального округа.

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата сотрудников администрации Юргинского муниципального округа индексируется. Индексация заработной платы осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Исполнение полномочий по муниципальному управлению и решению вопросов местного значения возможно при наличии соответствующего материально-технического обеспечения. В администрации округа созданы условия для эффективной работы ее сотрудников. На сегодняшний день рабочие места сотрудников на 90 % укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно осуществляется приобретение расходных материалов: бумаги, тонеров, картриджей, канцелярских товаров и т.д. Сотрудники обеспечены услугами связи, возможностью пользоваться информационными и правовыми базами, услугами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уровень материально-технического оснащения администрации округа является удовлетворительным, однако требует дооснащения в соответствии с современными требованиями и нормами, предъявляемыми к административным помещениям и рабочим местам сотрудников.

Сфера исполнения судебных решений, предписаний

Сфера исполнения судебных решений и предписаний охватывает деятельность по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, возложенную на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. Исполнение судебных решений подразумевает реальное осуществление принятых судом решений. Предписания, выданные государственными органами, также подлежат исполнению, и их невыполнение влечет за собой административную ответственность.

Невыполнение в срок законного предписания, решения суда или иного акта влечет административную ответственность, включая штрафы и дисквалификацию, в зависимости от субъекта правонарушения (гражданин, должностное лицо, юридическое лицо).

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Юргинского муниципального округа сформированы с учетом положений, Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р, Закона Кемеровской области от 26 декабря 2018 года № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года».

Реализация муниципальной программы направлена на достижение национальной цели: «Комфортная и безопасная среда для жизни».

В рамках муниципальной программы осуществляется:

1. реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;
2. строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году;
3. обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве;
4. увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

Муниципальная программа направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, что позволит улучшить качество жизни граждан, повысить надежность, эффективность и безопасность коммунальной инфраструктуры, а также снизить потерю ресурсов и негативное воздействие на окружающую среду.

1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа

Приоритеты и цели муниципальной программы коррелируют с целями и задачами государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31 октября 2023 года № 705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса».

**Государственная программа Кемеровской области** – **Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» включает:**

**Цель 1.** Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения;

Цель 2. Создание к 2030 году устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;

Цель 3. Доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов".

В муниципальной программе предусмотрены следующие декомпозированные показатели из государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»:

1. доля населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением;
2. доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением;
3. доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.
4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального правления

Сфера жилищно-коммунального комплекса

Содержание жилищного фонда, принадлежащего муниципальному образованию;

Срганизация снабжения населения теплом, электроэнергией, газом, водой, водоотведением;

Сазвитие и функционирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

Сфера энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Проведение прочих энергосберегающих мероприятий.

Сфера благоустройства

Поддержание удовлетворительного состояния объектов благоустройства, расположенных на общественных территориях;

Поддержание надлежащего состояния территории кладбищ;

Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

Обеспечение надежной и бесперебойной работы сетей уличного освещения.

Сфера дорожного комплекса

Регулярное поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, повышение безопасности дорожного движения.

Сфера исполнения судебных решений, предписаний

Обеспечение своевременного исполнения судебных актов, защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Паспорт муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа~~»~~ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Коржаков П.А. - заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1. Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа.  2.Территориальные управления Юргинского муниципального округа.  3. МУП «Комфорт» |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан.  2.Повышение эффективности использования и сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов.  3.Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности.  4.Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельской экономики. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Подпрограмма №1 «Поддержание состояния жилищного фонда» |
| Подпрограмма №2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |
| Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» |
| Подпрограмма №4 «Реализация муниципальной политики» |
| Подпрограмма №5 «Благоустройство» |
|  | Подпрограмма №6 «Дорожное хозяйство» |
| Подпрограмма №7 «Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе» |
| Подпрограмма №8 «Исполнение судебных решений, предписаний» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего – 1 672 758,6 тыс. руб.  2026 год – 595 610,2 тыс. руб.  2027 год - 546 177,7 тыс. руб.  2028 год - 551 932,5 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса | Национальная цель - Комфортная и безопасная среда для жизни/  Показатель №1 Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей, км/ед/%/  Показатель №2 Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов, %/  Показатель №3 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %.  Показатель №4 Создание благоприятных условий для проживания, ед/  Показатель №5 Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, км/  Показатель №6 Исполнение судебных решений, %. |
| **Государственная программа Кемеровской области** – **Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»** |

2. Показатели муниципальной программы (МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  показателя | Уровень  показа-теля | Признак  возраста-ния/  убывания | Единица  Измере-ния  (по ОКЕИ) | Базовое  значе-ние  2025 | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник МП) | Связь с показателями нацио-  нальных целей |
| 22026 | | 22027 | 22028 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание жилищного фонда, принадлежащего муниципальному образованию | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированного жилья муниципального фонда | | «МП» | возрастание | единица | 2 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | | «МП» | возрастание | Километр. | 2,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 3 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | | «МП» | возрастание | Километр. | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 4 | Протяженность построенных водопроводных сетей | | «МП» | возрастание | Километр. | 0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 5 | Протяженность построенных тепловых сетей | | «МП» | возрастание | Километр. | 0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 6 | Количество отремонтированных котельных | | «МП» | возрастание | Единица | 2 | 2 | | 2 | 2 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 7 | Количество замененных дымовых труб | | «МП» | - | Единица | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 8 | Протяженность замененных канализационных сетей | | «МП» | возрастание | Километр. | 0,144 | 3,4 | | 0,0 | 0,0 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 9 | Количество приобретенного котельного оборудования | | «МП» | - | Ед | 3 | 3 | | 3 | 3 | Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| 10 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,водоотведение, газ населению, уголь населению, теплоснабжение, горячее водоснабжение возникающих при применении льготных цен (тарифов) | | «МП» | возрастание | Тысяч рублей | 230613,7 | 360533,0 | | 374954,4 | 389952,5 | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 21.03.2021 «Об утверждении Порядка компенсации (возмещения) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа населению» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Надежность функционирования всех систем жизнеобеспечения, создание условий для бесперебойного оказания коммунальных услуг для жителей |
| Цель - Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | | «МП» | возрастание | единиц | 0 | 10 | 10 | | 10 | Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | МУП «Комфорт» | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов |
| 12 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | | «МП» | возрастание | единиц |  | 3 | 3 | | 3 | - | Управление образования Юргинского муниципального округа | Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов |
| Цель - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Доля обеспечения материально-техническими ресурсами работников для эффективной деятельности, выплата заработной платы, пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | | «МП» | - | процентов | 100 | 100 | | 100 | 100 | Решение Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 19.12.2024 №10-НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Цель - Создание благоприятных условий для проживания | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | | «МП» | возрастание | единиц | 12 | 15 | | 15 | 15 | [Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления](https://docs.cntd.ru/document/901711591#64U0IK)»,  [постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»](https://docs.cntd.ru/document/420382731#64U0IK) | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Создание благоприятных условий для проживания |
| 15 | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | | «МП» | возрастание | единиц | 15 | 15 | | 15 | 15 | [Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления](https://docs.cntd.ru/document/901711591#64U0IK)»,  [постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»](https://docs.cntd.ru/document/420382731#64U0IK) | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Создание благоприятных условий для проживания |
| Цель - Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | «МП» | возрастание | километр | 3,0 | 3,0 | | 3,74 | 3,0 | Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31 октября 2023 № 705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа |
| Развитие газоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Строительство объектов газоснабжения | | «МП» | *-* | километр | 0 | 0 | | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 14 февраля 2022 № 71-р «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2031 годы» | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |
| Цель - Исполнение судебных решений | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Доля исполненных судебных решений | | «МП» | возрастание | процент | 0 | 30 | | 70 | 100 | - | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципальной программы отсутствуют

3.Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Поддержание состояния жилищного фонда» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №1 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 1.1 | Задача: «Создание условий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения» | Проведение капитального ремонта (и/или в случае необходимости текущего ремонта) муниципального жилищного фонда; | Перечень показателей из предыдущей таблицы | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №2 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию –  заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 2.1 | Задача: «Повышение надежности функционирования объектов и эффективности качества предоставления услуг» | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; Обеспечение качества водоснабжения | 1. Протяженность отремонтированных водопроводных сетей; 2. Протяженность отремонтированных тепловых сетей; 3. Протяженность построенных водопроводных сетей; 4. Протяженность построенных тепловых сетей; 5. Количество отремонтированных котельных; 6. Количество замененных дымовых труб; 7. Протяженность замененных канализационных сетей; 8. Количество приобретенного котельного оборудования; 9. Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение, газ населению, уголь населению, теплоснабжение, горячее водоснабжение возникающих при применении льготных цен (тарифов). | |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №3 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 3.1 | Задача: «Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду» | Проведение актуализаций схемы водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения;  Разработка схемы газоснабжения | 1. Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; 2. Количество установленных коммерческих приборов учета в бюджетных учреждениях. | |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Реализация муниципальной политики» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №4 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 4.1. | Задача: «Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, со сложностью и объемом выполняемой работы» | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти необходимыми ресурсами | Доля обеспечения материально-техническими ресурсами работников для эффективной деятельности, выплата заработной платы, пособий по социальному страхованию в полном объеме | |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Благоустройство» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №5 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 5.1 | Задача: «Обеспечение комфортных условий для работы и отдыха населения» | Проведение мероприятий по благоустройству территорий | 1. Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО; 2. Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО. | |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Дорожное хозяйство» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №6 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 6.1 | Задача: «Повышение качества и комфортности дорожной инфраструктуры» | Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Обустройство улично-дорожной сети | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Развитие газоснабжения «Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №7 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 | | |
| 7.1. | Задача: «Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, населенных пунктов» | Реализация мероприятий по развитию газоснабжения | Строительство объектов газоснабжения | |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Исполнение судебных решений, предписаний» (куратор – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа Коржаков Павел Александрович) согласно приложению №8 к муниципальной программе | | | |
|  | Ответственный за реализацию – заместитель главы – начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинский муниципальный округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | | |
| 8.1 | Задача: «Исполнение принятых в установленном порядке и вступивших в законную силу судебных постановлений (решения, определения, постановления)» | Исполнение судебных решений, предписаний | Доля исполненных судебных решений | |

4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расчет объема финансовых ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

| Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» всего, в том числе: | 595610,2 | 546177,7 | 551932,5 | 0 | 1672758,6 |
| Местный бюджет | 137708,6 | 106698,8 | 96590,0 | 0 | 340997,4 |
| Региональный бюджет | 456639,8 | 429878,9 | 445242,5 | 0 | 1331761,2 |
| Федеральный бюджет | 839,5 | 0 | 0 | 0 | 839,5 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 422,3 | 0 | 0 | 0 | 422,3 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Поддержание состояния жилищного фонда» в том числе:** | 9100,0 | 9600,0 | 10100,0 | 0 | 28800,0 |
| Местный бюджет | 9100,0 | 9600,0 | 10100,0 | 0 | 28800,0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** | 480533,0 | 416954,4 | 431952,5 | 0 | 1329439,9 |
| Местный бюджет | 74000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 0 | 158000,0 |
| Региональный бюджет | 406533,0 | 374954,4 | 389952,5 | 0 | 1171439,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»** | 8100,0 | 8200,0 | 8300,0 | 0 | 24600,0 |
| Местный бюджет | 8100,0 | 8200,0 | 8300,0 | 0 | 24600,0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики»** | 8100,0 | 8150,0 | 8200,0 | 0 | 24450,0 |
| Местный бюджет | 8100,0 | 8150,0 | 8200,0 | 0 | 24450,0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»** | 20820,0 | 21050,0 | 21280,0 | 0 | 63150,0 |
| Местный бюджет | 20820,0 | 21050,0 | 21280,0 | 0 | 63150,0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»** | 52957,2 | 56623,3 | 57000,0 | 0 | 166580,5 |
| Местный бюджет | 1588,6 | 1698,8 | 1710,0 | 0 | 4673,4 |
| Региональный бюджет | 50106,8 | 54924,5 | 55290,0 | 0 | 160321,3 |
| Федеральный бюджет | 839,5 | 0 | 0 | 0 | 839,5 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 422,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Исполнение судебных решений, предписаний»** | 16000,0 | 16000,0 | 5000,0 | 0 | 37000,0 |
| Местный бюджет | 16000,0 | 16000,0 | 5000,0 | 0 | 37000,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий подпрограммы

«Поддержание состояния жилищного фонда»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Связь с государственной программой не просматривается |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Повышение надежности функционирования объектов и эффективности качества предоставления услуг» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированного жилья муниципального фонда | возрастание | МП | Единица | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | УОЖиС ЮМО | - |

2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026 году прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество отремонтированного жилья муниципального фонда | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество отремонтированного жилья муниципального фонда | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество отремонтированного жилья муниципального фонда | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача: «Создание условий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)» | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | Проведение капитального и текущего ремонта | Единица | 2 | | 2025 | 2 | | 2 | 2 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие №2 «Ежемесячные взносы в фонд капитального фонда за муниципальный жилищный фонд» | Обеспечение ежемесячных взносов за капитальный ремонт | Взносы в фонд капитального фонда за муниципальный жилищный фонд | тысяч рублей | 91,0 | | 2025 | 100,0 | | 100,0 | 1000,0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Проведение капитального ремонта МКД в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | тысяч рублей | 0 | | 2025 | 3000,0 | | 3000,0 | 3000,0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Оказание адресной помощи семьям участников СВО» | Оказание услуг (выполнение работ) | Оказание адресной помощи семьям участников СВО | тысяч рублей | 0 | | 2025 | 3000,0 | | 3000,0 | 3000,0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027(\*) | 2028(\*) | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Поддержание состояния жилищного фонда», (всего),  в том числе | 9100,0 | 9600,0 | 10100,0 | 0 | 28800,0 |
| Местный бюджет | 9100,0 | 9600,0 | 10100,0 | 0 | 28800,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)» | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 0 | 10500,0 |
| Местный бюджет | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 0 | 10500,0 |
| Мероприятие №2 «Ежемесячные взносы в фонд капитального фонда за муниципальный жилищный фонд» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
| Мероприятие №3 «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 9000,0 |
| Местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 9000,0 |
| Мероприятие №4 «Оказание адресной помощи семьям участников СВО» | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 9000,0 |
| Местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 9000,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Поддержание состояния жилищного фонда» | | | | |
| Мероприятие №1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1 – Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 31.12.2026 |  | Акт осмотра жилого помещения | - |
| Контрольная точка 1.2 - Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 |  | Договор, акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №2 «Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилищный фонд» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №3 «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №4 «Оказание адресной помощи семьям участников СВО» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1 – Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 31.12.2026 |  | Обращение, акт осмотра жилого помещения | - |
| Контрольная точка 4.2 - Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 |  | Договор, акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1 – Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 31.12.2027 |  | Акт осмотра жилого помещения | - |
| Контрольная точка 1.2 - Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2027 |  | Договор, акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №2 «Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилищный фонд» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №3 «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №4 «Оказание адресной помощи семьям участников СВО» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1 – Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 31.12.2027 |  | Обращение, акт осмотра жилого помещения | - |
| Контрольная точка 4.2 - Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2027 |  | Договор, акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №1 «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1 – Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 31.12.2028 |  | Акт осмотра жилого помещения | - |
| Контрольная точка 1.2 - Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2028 |  | Договор, акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №2 «Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта за муниципальный жилищный фонд» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №3 «Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации региональной программы капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №4 «Оказание адресной помощи семьям участников СВО» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1 – Утверждены (одобрены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 31.12.2028 |  | Обращение, акт осмотра жилого помещения | - |
| Контрольная точка 4.2 - Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2028 |  | Договор, акт выполненных работ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Повышение надежности функционирования объектов и эффективности качества предоставления услуг» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | возрастание | МП | километр | |  | 2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 2 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | возрастание | МП | километр | |  | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 3 | Протяженность построенных водопроводных сетей | возрастание | МП | километр | |  | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 4 | Протяженность построенных тепловых сетей | возрастание | МП | километр | |  | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |
| 5 | Количество отремонтированных котельных | возрастание | МП | единиц | |  | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 6 | Количество замененных дымовых труб | возрастание | МП | единиц | |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 7 | Протяженность замененных канализационных сетей | возрастание | МП | километр | | 0,1 | 2025 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 8 | Количество приобретенного котельного оборудования | возрастание | МП | единиц | | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | - |
| 9 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,водоотведение, газ населению, уголь населению, теплоснабжение, горячее водоснабжение возникающих при применении льготных цен (тарифов) | - | МП | Тысяч рублей | | 230613,7 | 2025 | 360533,0 | 374954,4 | 389952,5 | 0 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |

2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026 -2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Протяженность построенных водопроводных сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Протяженность построенных тепловых сетей | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Количество отремонтированных котельных | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Количество замененных дымовых труб | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Протяженность замененных канализационных сетей | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
| 8 | Количество приобретенного котельного оборудования | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,водоотведение, газ населению, уголь населению, теплоснабжение, горячее водоснабжение возникающих при применении льготных цен (тарифов) | МП | Тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360533,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Протяженность построенных водопроводных сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Протяженность построенных тепловых сетей | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Количество отремонтированных котельных | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Количество замененных дымовых труб | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Протяженность замененных канализационных сетей | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Количество приобретенного котельного оборудования | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение, газ населению, холодное водоснабжение, уголь населению, теплоснабжение, горячее водоснабжение) | МП | Тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374954,4 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3 | Протяженность построенных водопроводных сетей | МП | километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Протяженность построенных тепловых сетей | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Количество отремонтированных котельных | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6 | Количество замененных дымовых труб | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7 | Протяженность замененных канализационных сетей | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Количество приобретенного котельного оборудования | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Целевое направление бюджетных средств при предоставлении субсидий по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение,водоотведение, газ населению, уголь населению, теплоснабжение, горячее водоснабжение возникающих при применении льготных цен (тарифов) | МП | Тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389952,5 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Повышение надежности функционирования объектов и эффективности качества предоставления услуг» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Капитальный ремонт водопроводных сетей» | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Километр | 3,5 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ремонт тепловых сетей» | Капитальный ремонт тепловых сетей | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Километр | 1,7 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Капитальный ремонт канализационных сетей» | Капитальный ремонт канализационных сетей | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Километр | 0,1 | 2025 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Строительство водопроводных сетей» | 1. Строительство водопроводной сети в д. Любаровка, ул. Набережная 2. Строительство водопроводной сети д. Зимник, ул. имени Равиля Хабутдинова, ул. имени Минтимера Шеймиева 3. Строительство водопроводной сети в П.ст. Юрга 2-я, ул. Совхозная | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Километр | 0 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие №5 «Строительство тепловых сетей» | 1. Строительство сети теплоснабжения с. Верх-Тайменка, ул. Зеленая, ул. Горская 2. Строительство сети теплоснабжения д. Лебяжье-Асаново, ул. Луговая | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Километр | 0 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие №6 «Капитальный ремонт котельных» | Капитальный ремонт котельных | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единица | 2 | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие №7» Капитальный ремонт дымовых труб» | Капитальный ремонт дымовых труб | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единица | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие №8 «Реконструкция котельных» | Реконструкция котельных для подключения новых потребителей | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единица | 0 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие №9 «Разведка и бурение скважин» | 1. С. Проскоково 2. П. Приречье 3. Д. Новороманово 4. Д. Старый Шалай | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единица | 0 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие №10 «Приобретение водоочистных станций» | Приобретение водоочистных в п. Заозерный; п.ст. Арлюк; д. Пятково; д. Старый Шалай,  д. Зеледеево | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единица | 0 | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие №11 «Проектно-сметная документация (и экспертиза) на строительство сетей водо,-теплоснабжения,разведка скважин» | Разработка ПСД (экспертизы) на строительство сетей водоснабжения и теплоснабжения, разведку скважин | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единица | 1 | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие №12 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение)» | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов | Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов | Тысяч рублей | 5 112,7 | 2025 | 7330,3 | 7623,5 | 7928,4 | 0 |
| 1.13 | Мероприятие №13 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению) | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов | Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов | Тысяч рублей | 207,5 | 2025 | 246,5 | 256,4 | 266,6 | 0 |
| 1.14 | Мероприятие №14 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение) | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов | Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов | Тысяч рублей | 20 339,1 | 2025 | 29394,0 | 30569,8 | 31792,6 | 0 |
| 1.15 | Мероприятие №15 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению) | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов | Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов | Тысяч рублей | 29 172,7 | 2025 | 42259,8 | 43950,2 | 45708,2 | 0 |
| 1.16 | Мероприятие №16 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение) | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов | Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов | Тысяч рублей | 165 404,1 | 2025 | 266240,0 | 276889,6 | 287965,2 | 0 |
| 1.17 | Мероприятие№ 17 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение) | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов | Осуществление компенсации (возмещения) выпадающих доходов | Тысяч рублей | 10 377,6 | 2025 | 15062,4 | 15664,9 | 16291,5 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства», (всего),  в том числе | 480533,0 | 416954,4 | 431952,5 | 0 | 1329439,9 |
| Местный бюджет | 74000,0 | 42000,0 | 42000,0 | 0 | 158000,0 |
| Региональный бюджет | 406533,0 | 374954,4 | 389952,5 | 0 | 1171439,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Капитальный ремонт водопроводных сетей» | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 18000,0 |
| Местный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 18000,0 |
| Мероприятие №2 «Капитальный ремонт тепловых сетей» | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 0 | 28500,0 |
| Местный бюджет | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 0 | 28500,0 |
| Мероприятие №3 «Капитальный ремонт канализационных сетей» | 46500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 47500,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 1500,0 |
| Региональный бюджет | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 46000,0 |
| Мероприятие №4 «Строительство водопроводных сетей» | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 15000,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 15000,0 |
| Мероприятие №5 «Строительство тепловых сетей» | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 30000,0 |
| Местный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0 | 30000,0 |
| Мероприятие №6 «Капитальный ремонт котельных» | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 15000,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 15000,0 |
| Мероприятие №7 «Капитальный ремонт дымовых труб» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Мероприятие №8 «Реконструкция котельных» | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 18000,0 |
| Местный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0 | 18000,0 |
| Мероприятие №9 «Разведка и бурение скважин» | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12000,0 |
| Местный бюджет | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 12000,0 |
| Мероприятие №10 «Приобретение водоочистных станций» | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15000,0 |
| Местный бюджет | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 15000,0 |
| Мероприятие №11 «Проектно-сметная документация (и экспертиза) на строительство сетей водо-,теплоснабжения» | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 5000,0 |
| Мероприятие №12 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение)» | 7330,3 | 7623,5 | 7928,4 | 0 | 22882,2 |
| Региональный бюджет | 7330,3 | 7623,5 | 7928,4 | 0 | 22882,2 |
| Мероприятие №13 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению)» | 246,5 | 256,4 | 266,6 | 0 | 769,5 |
| Региональный бюджет | 246,5 | 256,4 | 266,6 | 0 | 769,5 |
| Мероприятие №14 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение)» | 29394,0 | 30569,8 | 31792,6 | 0 | 91756,4 |
| Региональный бюджет | 29394,0 | 30569,8 | 31792,6 | 0 | 91756,4 |
| Мероприятие №15 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению)» | 42259,8 | 43950,2 | 45708,2 | 0 | 131918,2 |
| Региональный бюджет | 42259,8 | 43950,2 | 45708,2 | 0 | 131918,2 |
| Мероприятие №16 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение)» | 266240,0 | 276889,6 | 287965,2 | 0 | 831094,8 |
| Региональный бюджет | 266240,0 | 276889,6 | 287965,2 | 0 | 831094,8 |
| Мероприятие №17 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение)» | 15062,4 | 15664,9 | 16291,5 | 0 | 47018,8 |
| Региональный бюджет | 15062,4 | 15664,9 | 16291,5 | 0 | 47018,8 |

6.План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Повышение надежности функционирования объектов и эффективности качества предоставления услуг» | | | | |
| Мероприятие №1 «Капитальный ремонт водопроводных сетей» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №2 «Капитальный ремонт тепловых сетей» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Капитальный ремонт канализационных сетей» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Строительство водопроводных сетей» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Строительство тепловых сетей» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №6 «Капитальный ремонт котельных»  в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 6.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 6.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №7 «Капитальный ремонт дымовых труб» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 7.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 7.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №8 «Реконструкция котельных» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 8.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 8.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №9 «Разведка и бурение скважин»  в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 9.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 9.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №10 «Приобретение водоочистных станций» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 10.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 10.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №11 «Проектно-сметная документация (и экспертиза) на строительство сетей водо-,теплоснабжения, разведка скважин» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 11.1- Закупка включена в план закупок | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 11.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №12 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение)» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №13 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению)» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №14 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение)» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №15 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению)» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №16 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение)» | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №17 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение)» в 2026 году реализации | 31.12.2026 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №1 «Капитальный ремонт водопроводных сетей» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №2 «Капитальный ремонт тепловых сетей» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Капитальный ремонт канализационных сетей» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Строительство водопроводных сетей» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Строительство тепловых сетей» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №6 «Капитальный ремонт котельных»  в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 6.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 6.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №7 «Капитальный ремонт дымовых труб» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 7.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 7.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №8 «Реконструкция котельных» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 8.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 8.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №9 «Разведка и бурение скважин»  в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 9.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 9.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №10 «Приобретение водоочистных станций» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 10.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 10.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №11 «Проектно-сметная документация (и экспертиза) на строительство сетей водо-,теплоснабжения, разведка скважин» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 11.1- Закупка включена в план закупок | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 11.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №12 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение)» в 2027 году реализации | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №13 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению)» в 2027 году реализации | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №14 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение)» в 2027 году реализации | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №15 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению)» в 2026 году реализации | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №16 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение)» | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №17 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение)» в 2027 году реализации | 31.12.2027 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №1 «Капитальный ремонт водопроводных сетей» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №2 «Капитальный ремонт тепловых сетей» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Капитальный ремонт канализационных сетей» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Строительство водопроводных сетей» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Строительство тепловых сетей» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №6 «Капитальный ремонт котельных»  в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 6.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 6.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №7 «Капитальный ремонт дымовых труб» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 7.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 7.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №8 «Реконструкция котельных» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 8.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 8.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №9 «Разведка и бурение скважин»  в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 9.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 9.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №10 «Приобретение водоочистных станций» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 10.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 10.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №11 «Проектно-сметная документация (и экспертиза) на строительство сетей водо-,теплоснабжения, разведка скважин» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 11.1- Закупка включена в план закупок | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 11.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №12 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение)» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №13 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению)» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №14 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение)» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №15 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению)» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №16 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение)» | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Мероприятие №17 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение)» в 2028 году реализации | 31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | возрастание | МП | единиц | | 0 | 2025 | 10 | 10 | 10 | 0 | МУП «Комфорт» | - |
| 2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | возрастание | МП | единиц | | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образования Юргинского муниципального округа | - |

2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026-2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3.План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество установленных общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача: «Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Установка общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» | Установка общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 0 | 0 | 10 | | 10 | 10 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие №2 «Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» | Установка коммерческих приборов учета в бюджетных учреждениях | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 0 | 0 | 3 | | 3 | 3 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Актуализация схемы теплоснабжения» | Актуализация схемы теплоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие №5 «Разработка схемы газоснабжения» | Разработка схемы газоснабжения | Приобретение товаров, работ, услуг | Единиц | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики», (всего),  в том числе | 8100,0 | 8200,0 | 8300,0 | 0 | 24600,0 |
| Местный бюджет | 8100,0 | 8200,0 | 8300,0 | 0 | 24600,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Установка общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
| Мероприятие №2 «Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» | 5200,0 | 5300,0 | 5400,0 | 0 | 15900,0 |
| Местный бюджет | 5200,0 | 5300,0 | 5400,0 | 0 | 15900,0 |
| Мероприятие №3 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения»; | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 900,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 900,0 |
| Мероприятие №4 «Актуализация схемы теплоснабжения» | 600,0 | 600,0 | 600, | 0 | 1800,0 |
| Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600, | 0 | 1800,0 |
| Мероприятие №5 «Разработка схемы газоснабжения» | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду» | | | | |
| Мероприятие №1 «Установка общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | х | - |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | - |  |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | - |  |
| Мероприятие №2 «Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» в 2026 году реализации | х | Управление образования Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План закупок | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ (услуг)  - | - |
| Мероприятие №3 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Актуализация схемы теплоснабжения» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Разработка схемы газоснабжения» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ |  |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 |  |  | - |
| Мероприятие №1 «Установка общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | х | - |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | - |  |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | - |  |
| Мероприятие №2 «Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» в 2027 году реализации | х | Управление образования Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План закупок | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ (услуг) | - |
| Мероприятие №3 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Актуализация схемы теплоснабжения» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Разработка схемы газоснабжения» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ |  |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №1 «Установка общедомовых приборов учета холодной воды и проборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  МУП «Комфорт» | х | - |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | - |  |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | - |  |
| Мероприятие №2 «Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» в 2028 году реализации | х | Управление образования Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План закупок | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Акт выполненных работ (услуг) | - |
| Мероприятие №3 «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Актуализация схемы теплоснабжения» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Разработка схемы газоснабжения» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ |  |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 |  | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 |  | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Реализация муниципальной политики»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Связь с государственной программой не просматривается |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, со сложностью и объемом выполняемой работы» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обеспечения материально-техническими ресурсами работников для эффективной деятельности, выплата заработной платы, пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | возрастание | «МП» | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |

* 1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026-2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля обеспечения материально-техническими ресурсами работников для эффективной деятельности, выплата заработной платы, пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля обеспечения материально-техническими ресурсами работников для эффективной деятельности, выплата заработной платы, пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля обеспечения материально-техническими ресурсами работников для эффективной деятельности, выплата заработной платы, пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача: «Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, со сложностью и объемом выполняемой работы» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти расходов на выплату работникам государственных (муниципальных) органов» | Осуществление текущей деятельности | процентов | 100 | 2025 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | х |

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Реализация муниципальной политики», (всего),**  **в том числе** | 8 100,0 | 8 150,0 | 8 200,0 | 0 | 24 450,0 |
| Местный бюджет | 8 100,0 | 8 150,0 | 8 200,0 | 0 | 24 450,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти расходов на выплату работникам государственных (муниципальных) органов» | 8 1000 | 8 150,0 | 8 200,0 | 0 | 24 450,0 |
| Местный бюджет | 8 1000 | 8 150,0 | 8 200,0 | 0 | 24 450,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, со сложностью и объемом выполняемой работы» | | | | |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти расходов на выплату работникам государственных (муниципальных) органов» | 31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольные точки не предусматриваются |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №5  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Связь с государственной программой не просматривается |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Обеспечение комфортных условий для работы и отдыха населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | возрастание | МП | Единиц | 12 | 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |
| 2. | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | возрастание | МП | Единиц | 15 | 2025 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |

* 1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026 -2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 2 | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 2 | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 2 | Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача: «Обеспечение комфортных условий для работы и отдыха населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО» | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 12 | | 2025 | 15 | | 15 | 15 | - |
| 1.2 | Мероприятие №2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Единиц | 15 | | 2025 | 15 | | 15 | 15 | - |
| 1.3 | Мероприятие №3 «Благоустройство (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д./прочее)» | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Тысяч рублей | 1 177,9 | | 2025 | 1 750 | | 1760 | 1770 | - |
| 1.4 | Мероприятие №4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Тысяч рублей | 5 305,2 | | 2025 | 5 400  0 | | 5 500,0 | 5 600,0 | - |
| 1.5 | Мероприятие №5 «Содержание мест захоронения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Тысяч рублей | 556,7 | | 2025 | 570,0 | | 580,0 | 590,0 | - |
| 1.6 | Мероприятие №6 «Уличное освещение» | Приобретение товаров, работ, услуг | Мероприятие в рамках осуществления закупки товаров, работ и услуг | Тысяч рублей | 12 310,0 | | 2025 | 12 500,0 | | 12 600, | 12 700,0 | - |

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Благоустройство», (всего),  в том числе | 20820,0 | 21050,0 | 21280,0 | 0 | 63150,0 |
| Местный бюджет | 20820,0 | 21050,0 | 21280,0 | 0 | 63150,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие №1 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО» | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 0 | 690,0 |
| Местный бюджет | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 0 | 690,0 |
| Мероприятие №2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» | 375,0 | 380,0 | 385,0 | 0 | 1140,0 |
| Местный бюджет | 375,0 | 380,0 | 385,0 | 0 | 1140,0 |
| Мероприятие №3 «Благоустройство (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д.)» | 1750,0 | 1760,0 | 1770,0 | 0 | 5280,0 |
| Местный бюджет | 1750,0 | 1760,0 | 1770,0 | 0 | 5280,0 |
| Мероприятие №4 «Ликвидация несанкционированных свалок» | 5400,0 | 5500,0 | 5600,0 | 0 | 16500,0 |
| Местный бюджет | 5400,0 | 5500,0 | 5600,0 | 0 | 16500,0 |
| Мероприятие №5 «Содержание мест захоронения» | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 0 | 1740,0 |
| Местный бюджет | 570,0 | 580,0 | 590,0 | 0 | 1740,0 |
| Мероприятие №6 «Уличное освещение» | 12500,0 | 12600,0 | 12700,0 | 0 | 37800,0 |
| Местный бюджет | 12500,0 | 12600,0 | 12700,0 | 0 | 37800,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Обеспечение комфортных условий для работы и отдыха населения» | | | | |
| Мероприятие №1 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 «Благоустройство (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д.)» в 2026 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 «Ликвидация несанкционированных свалок» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  Территориальные управления Юргинского муниципального округа  Управление сельского хозяйства Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №5 «Содержание мест захоронения» в 2026 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №6 «Уличное освещение» в 2026 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 6.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 6.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 «Благоустройство (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д.)» в 2027 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 «Ликвидация несанкционированных свалок» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  Территориальные управления Юргинского муниципального округа  Управление сельского хозяйства Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №5 «Содержание мест захоронения» в 2027 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №6 «Уличное освещение» в 2027 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 6.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 6.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1 «Приобретение контейнеров для сбора ТКО» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 «Благоустройство (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д.)» в 2028 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 «Ликвидация несанкционированных свалок» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа  Территориальные управления Юргинского муниципального округа  Управление сельского хозяйства Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №5 «Содержание мест захоронения» в 2028 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №6 «Уличное освещение» в 2028 году реализации | х | Территориальные управления Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 6.1 - Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План мероприятий | - |
| Контрольная точка 6.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №6  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | 2025год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» | возрастание | МП | Километр |  | 3,0 | 3,0 | 3,74 | 3,0 | 0 | УОЖиС ЮМО | - |

* 1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026 -2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,74 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» | МП | Километр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
|  | Задача: «Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие №1 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная в п.ст. Арлюк Арлюкского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0,72 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие №2 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская (уч.1) в п.ст. Юрга-2я Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0,8 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие №3 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная, с. Попереченое ,Попереченского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0,4 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие №4 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая от д.№7 до переулка Советский ул. Центрального в д. Новороманово, Новоромановского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0,4 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие №5 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная, д. Талая, Тальского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0,4 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие №6 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Филоново, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг |  | 0 | | 2025 | 0,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие №7 «Обустройство улично-дорожной сети.Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (тротуара) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Юргинского муниципального округа, с. Поперечное, ул. Школьная (от ж.д. №3 до д.№5) Попереченского территориального управления» | Обустройство улично-дорожной сети | Приобретение товаров, работ, услуг | Квадратные метры | 0 | | 2025 | 275 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мероприятие №8 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Весенняя, с. Проскоково, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 0,54 | 0 | 0 |
| 9 | Мероприятие №9 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая, д. Талая, Тальского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 1,7 | 0 | 0 |
| 10 | Мероприятие №10 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Сар-Саз Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 0,5 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие №11 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Украинская, д. Любаровка, ,Попереченского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Мероприятие №12 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Безменово, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 0 | 0,  85 | 0 |
| 13 | Мероприятие №13 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Зеледеево, Зеледеевского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 0 | 0,6 | 0 |
| 14 | Мероприятие №14 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в п. Юргинский, Лебяжье-Асановского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 0 | 0,3 | 0 |
| 15 | Мероприятие №15 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, ул. Центральная в д. Зимник, Юргинского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | Проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | Километр | 0 | | 2025 | 0 | | 0 | 1,25 | 0 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа», (всего),  в том числе | 52957,2 | 56623,3 | 57000,0 | 0 | 166580,5 |
| Местный бюджет | 1588,6 | 1698,8 | 1710,0 | 0 | 4673,4 |
| Региональный бюджет | 50106,8 | 54924,5 | 55290,0 | 0 | 160321,3 |
| Федеральный бюджет | 839,5 | 0 | 0 | 0 | 839,5 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 422,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная в п.ст. Арлюк Арлюкского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 10288,0 | 0 | 0 | 0 | 10288,0 |
| Местный бюджет | 308,6 | 0 | 0 | 0 | 308,6 |
| Региональный бюджет | 9979,4 | 0 | 0 | 0 | 9979,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская (уч.1) в п.ст. Юрга-2я Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 12920,2 | 0 | 0 | 0 | 12920,2 |
| Местный бюджет | 387,6 | 0 | 0 | 0 | 387,6 |
| Региональный бюджет | 12532,6 | 0 | 0 | 0 | 12532,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная, с. Попереченое ,Попереченского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 8801,2 | 0 | 0 | 0 | 8801,2 |
| Местный бюджет | 264,1 | 0 | 0 | 0 | 264,0 |
| Региональный бюджет | 8537,1 | 0 | 0 | 0 | 8537,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №4 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая от д.№7, ул. Центрального от д.№7 до пер. Совествкий в д. Новороманово, Новоромановского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 10742,4 | 0 | 0 | 0 | 10742,4 |
| Местный бюджет | 322,3 | 0 | 0 | 0 | 322,3 |
| Региональный бюджет | 10420,1 | 0 | 0 | 0 | 10420,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №5 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная, д. Талая ,Тальского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 4757,4 | 0 | 0 | 0 | 4757,5 |
| Местный бюджет | 142,7 | 0 | 0 | 0 | 142,7 |
| Региональный бюджет | 4614,7 | 0 | 0 | 0 | 4614,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №6 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Филоново, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 4037,2 | 0 | 0 | 0 | 4037,2 |
| Местный бюджет | 121,1 | 0 | 0 | 0 | 121,1 |
| Региональный бюджет | 3916,1 | 0 | 0 | 0 | 3916,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №7 «Обустройство улично-дорожной сети.Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (тротуара) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Юргинского муниципального округа, с. Поперечное, ул. Школьная (от ж.д. №3 до д.№5) Попереченского территориального управления» | 1410,8 | 0 | 0 | 0 | 1410,8 |
| Местный бюджет | 42,2 | 0 | 0 | 0 | 42,2 |
| Региональный бюджет | 106,8 | 0 | 0 | 0 | 106,8 |
| Федеральный бюджет | 839,5 | 0 | 0 | 0 | 839,5 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 422,3 | 0 | 0 | 0 | 422,3 |
| Мероприятие №8 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Весенняя, с. Проскоково, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 8608,2 | 0 | 0 | 8608,2 |
| Местный бюджет | 0 | 258,2 | 0 | 0 | 258,2 |
| Региональный бюджет | 0 | 8350,0 | 0 | 0 | 8350,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №9 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая, д. Талая, Тальского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 23142,3 | 0 | 0 | 23142,3 |
| Местный бюджет | 0 | 694,3 | 0 | 0 | 694,3 |
| Региональный бюджет | 0 | 22448,0 | 0 | 0 | 22448,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №10 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Сар-Саз Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 12575,3 | 0 | 0 | 12575,3 |
| Местный бюджет | 0 | 377,3 | 0 | 0 | 377,3 |
| Региональный бюджет | 0 | 12198,0 | 0 | 0 | 12198,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №11 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Украинская, д. Любаровка, ,Попереченского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 12297,5 | 0 | 0 | 12297,5 |
| Местный бюджет | 0 | 369,0 | 0 | 0 | 369,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 11928,5 | 0 | 0 | 11928,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №12 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Безменово, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 0 | 10800,0 | 0 | 10800,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 324,0 | 0 | 324,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 10476,0 | 0 | 10476,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №13 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Зеледеево, Зеледеевского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 0 | 13400,0 | 0 | 13400,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 402,0 | 0 | 402,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 12998,0 | 0 | 12998,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №14 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в п. Юргинский, Лебяжье-Асановского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 0 | 4800,0 | 0 | 4800,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 144,0 | 0 | 144,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 4656,0 | 0 | 4656,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №15 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, ул. Центральная в д. Зимник, Юргинского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» | 0 | 0 | 28000,0 | 0 | 28000,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 840,0 | 0 | 840,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 27160,0 | 0 | 27160,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа» | | | | |
| «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шоссейная в п.ст. Арлюк Арлюкского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 15.10.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №2 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заводская (уч.1) в п.ст. Юрга-2я Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка 2.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 2.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 01.03.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №3 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная, с. Попереченое ,Попереченского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2026 году реализации |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 3.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 15.10.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №4 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая от д.№7, ул. Центрального от д.№7 до пер. Советский в д. Новороманово, Новоромановского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках  текущего ремонта)» в 2026 году реализации |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 4.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №5 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная, д. Талая ,Тальского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2026 году реализации |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 5.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 5.2.«Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №6 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Филоново, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2026 году реализация |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 6.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 6.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №7 «Обустройство улично-дорожной сети.Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (тротуара) по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Юргинского муниципального округа, с. Поперечное, ул. Школьная (от ж.д. №3 до д.№5) Попереченского территориального управления в 2026 году реализация |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 7.1. «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2026 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 7.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2026 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №8 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Весенняя, с. Проскоково, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2027 году реализация | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х |  |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2027 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2027 | а | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №9 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Береговая, д. Талая, Тальского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2027 году реализация | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округ | х | - |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2027 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2027 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №10 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к д. Сар-Саз Юргинского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2027 году реализация |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  |  |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2027 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2027 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №11 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Украинская, д. Любаровка, ,Попереченского территориального управления Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2027 году реализация |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  |  |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2027 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2027 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №12 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Безменово, Проскоковского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2028 году реализация | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2028 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2027 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №13 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в д. Зеледеево, Зеледеевского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2028 году реализация | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2028 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2028 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №14 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая в п. Юргинский, Лебяжье-Асановского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2028 году реализация | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2028 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2028 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №15 «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, ул. Центральная в д. Зимник, Юргинского территориального управления, Юргинского муниципального округа (в рамках текущего ремонта)» в 2028 году реализация | 01.03.2028 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.1. Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения мероприятий | 01.03.2028 |  | Размещение на официальном  сайте единой информационной системы | zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка1.2. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных | 15.10.2028 |  | Акт приемки выполненных работ | zakupki.gov.ru |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №7  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие газоснабжения «Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе»

1.Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 14.022022 № 71-р «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2022 - 2031 годы» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство объектов газоснабжения | - | МП | километр | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | УОЖиС ЮМО | - |

* 1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026 – 2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Строительство объектов газоснабжения | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Строительство объектов газоснабжения | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Строительство объектов газоснабжения | МП | %. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача: «Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, населенных пунктов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие №1 «Строительство объектов газоснабжения» | Строительство объектов газоснабжения | Строительство объектов газоснабжения для обеспечения населения газом | километр | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | - |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Развитие газоснабжения», (всего),  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Строительство объектов газоснабжения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Создание благоприятных условий для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, населенных пунктов» | | | | |
| Мероприятие №1 «Строительство объектов газоснабжения» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка1.1 – Получены положительные заключения по результатм государственных/негосударственных экспертиз | 31.12.2026 |  | Положительное заключение | - |
| Контрольная точка 1.2 – Получено разрешение на строительство | 31.12.2026 |  | Разрешение на строительство | - |
| Контрольная точка1.3 – Строительно-монтажные работы завершены | 31.12.2026 |  | Акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №1 «Строительство объектов газоснабжения» в 2027 году реализации |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  |  |
| Контрольная точка1.1 – Получены положительные заключения по результам государственных/негосударственных экспертиз | 31.12.2027 |  | Положительное заключение | - |
| Контрольная точка 1.2 – Получено разрешение на строительство | 31.12.2027 |  | Разрешение на строительство | - |
| Контрольная точка1.3 – Строительно-монтажные работы завершены | 31.12.2027 |  | Акт выполненных работ | - |
| Мероприятие №1 «Строительство объектов газоснабжения» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка1.1 – Получены положительные заключения по результатм государственных/негосударственных экспертиз | 31.12.2028 |  | Положительное заключение | - |
| Контрольная точка 1.2 – Получено разрешение на строительство | 31.12.2028 |  | Разрешение на строительство | - |
| Контрольная точка1.3 – Строительно-монтажные работы завершены | 31.12.2028 |  | Акт выполненных работ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №8  к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Исполнение судебных решений, предписаний»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Связь с Государственной программой | Связь с государственной программой не просматривается |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози-  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей  по годам | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информаци-онная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| Задача: «Исполнение принятых в установленном порядке и вступивших в законную силу судебных постановлений (решения, определения, постановления)» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля исполненных судебных решений | + | МП | процентов | 0 | 2025 | 30 | 70 | 100 | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | - |

2.1. Прокси - показатели комплекса процессных мероприятий

В 2026 - 2028 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля исполненных судебных решений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля исполненных судебных решений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановое значение | | | | | | | | | | | На конец  2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Доля исполненных судебных решений | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
|  | Задача: «Исполнение принятых в установленном порядке и вступивших в законную силу судебных постановлений (решения, определения, постановления)» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие №1 «Исполнение судебного решения №2-1241/2014 установить размеры 1 пояса зоны санитарной охраны источников водопроводов питьевого назначения н.п. п.ст. Арлюк, п. Линейный, д. Черный падун, д. Зеледеево и др.» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение судебного решения | Единиц | 0 | | 2025 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие №2 «Исполнение судебного решения №2-232/2016 установить размеры 1 пояса ЗСО источников водоснабжения и ширины санитарно-защитной полосы водопроводов питьевого назначения н.п. д. Пятково» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение судебного решения | Единиц | 0 | | 2025 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие №3 «Исполнение судебного решения №2-751/2020 организовать водоснабжение населения д. Зимник, а также обеспечить территорию источником противопожарного водоснабжения» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение судебного решения | Единиц | 0 | | 2025 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие №4 «Исполнение судебного решения № 2-803/2024 обеспечить резервные источники электроснабжения на котельных (д. Зимник, с. Поперечное, п.Линейный, д. Лебяжье-Асаново, п.Юргинский, д. Большеямное, д. Белянино, с. Верх-Тайменка, п. Речной, с. Проскоково, п. Заозерный, с. Мальцево, с. Зеледеево, с. Зеледеево (школьная), с. Варюхино, д. Томилово, д. Томилово (приют),д. Пятково)» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение судебного решения | Единиц | 0 | | 2025 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Мероприятие №5 «Исполнение судебного решения №2-754/2025 организовать осуществление водоотведения сточных вод центрального водоснабжения села Поперечное Юргинского муниципального округа» | Приобретение товаров, работ, услуг | Исполнение судебного решения | Единиц | 0 | | 2025 | 0 | | 1 | 0 | 0 |

5.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027(\*) | 2028(\*) | №+n | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий  «Исполнение судебных решений, предписаний», (всего),  в том числе | 16 000,0 | 16 000,0 | 5 000,0 | 0 | 37 000,0 |
| Местный бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | 5 000,0 | 0 | 37 000,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Исполнение судебного решения №2-1241/2014 установить размеры 1 пояса зоны санитарной охраны источников водопроводов питьевого назначения н.п. п.ст. Арлюк, п. Линейный, д. Черный падун, д. Зеледеево и др.» | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 |
| Местный бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 |
| Мероприятие №2 «Исполнение судебного решения №2-232/2016 установить размеры 1 пояса ЗСО источников водоснабжения и ширины санитарно-защитной полосы водопроводов питьевого назначения н.п. д. Пятково» | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
| Местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
| Мероприятие №3 «Исполнение судебного решения №2-751/2020 организовать водоснабжение населения д. Зимник, а также обеспечить территорию источником противопожарного водоснабжения» | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 6 000,0 |
| Местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 6 000,0 |
| Мероприятие №4 «Исполнение судебного решения № 2-803/2024 обеспечить резервные источники электроснабжения на котельных (д. Зимник, с. Поперечное, п.Линейный, д. Лебяжье-Асаново, п.Юргинский, д. Большеямное, д. Белянино, с. Верх-Тайменка, п. Речной, с. Проскоково, п. Заозерный, с. Мальцево, с. Зеледеево, с. Зеледеево (школьная), с. Варюхино, д. Томилово, д. Томилово (приют),д. Пятково)» | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 15 000,0 |
| Местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 15 000,0 |
| Мероприятие №5 «Исполнение судебного решения №2-754/2025 организовать осуществление водоотведения сточных вод центрального водоснабжения села Поперечное Юргинского муниципального округа» | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 |
| Местный бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 |

1. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информа-  ционная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплексных мероприятий «Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе» | | | | |
| Мероприятие №1 «Исполнение судебного решения №2-1241/2014 установить размеры 1 пояса зоны санитарной охраны источников водопроводов питьевого назначения н.п. п.ст. Арлюк, п. Линейный, д. Черный падун, д. Зеледеево и др.» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026  31.12.2027  31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №2 «Исполнение судебного решения №2-232/2016 установить размеры 1 пояса ЗСО источников водоснабжения и ширины санитарно-защитной полосы водопроводов питьевого назначения н.п. д. Пятково» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Исполнение судебного решения №2-751/2020 организовать водоснабжение населения д. Зимник, а также обеспечить территорию источником противопожарного водоснабжения»» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Исполнение судебного решения № 2-803/2024 обеспечить резервные источники электроснабжения на котельных (д. Зимник, с. Поперечное, п.Линейный, д. Лебяжье-Асаново, п.Юргинский, д. Большеямное, д. Белянино, с. Верх-Тайменка, п. Речной, с. Проскоково, п. Заозерный, с. Мальцево, с. Зеледеево, с. Зеледеево (школьная), с. Варюхино, д. Томилово, д. Томилово (приют),д. Пятково)» .» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Исполнение судебного решения №2-754/2025 организовать осуществление водоотведения сточных вод центрального водоснабжения села Поперечное Юргинского муниципального округа» в 2026 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  | - |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2026 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2026 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №1 «Исполнение судебного решения №2-1241/2014 установить размеры 1 пояса зоны санитарной охраны источников водопроводов питьевого назначения н.п. п.ст. Арлюк, п. Линейный, д. Черный падун, д. Зеледеево и др.» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №2 «Исполнение судебного решения №2-232/2016 установить размеры 1 пояса ЗСО источников водоснабжения и ширины санитарно-защитной полосы водопроводов питьевого назначения н.п. д. Пятково» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Исполнение судебного решения №2-751/2020 организовать водоснабжение населения д. Зимник, а также обеспечить территорию источником противопожарного водоснабжения»» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Исполнение судебного решения № 2-803/2024 обеспечить резервные источники электроснабжения на котельных (д. Зимник, с. Поперечное, п.Линейный, д. Лебяжье-Асаново, п.Юргинский, д. Большеямное, д. Белянино, с. Верх-Тайменка, п. Речной, с. Проскоково, п. Заозерный, с. Мальцево, с. Зеледеево, с. Зеледеево (школьная), с. Варюхино, д. Томилово, д. Томилово (приют),д. Пятково)» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Исполнение судебного решения №2-754/2025 организовать осуществление водоотведения сточных вод центрального водоснабжения села Поперечное Юргинского муниципального округа» в 2027 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  | - |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2027 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2027 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №1 «Исполнение судебного решения №2-1241/2014 установить размеры 1 пояса зоны санитарной охраны источников водопроводов питьевого назначения н.п. п.ст. Арлюк, п. Линейный, д. Черный падун, д. Зеледеево и др.» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 1.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 1.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №2 «Исполнение судебного решения №2-232/2016 установить размеры 1 пояса ЗСО источников водоснабжения и ширины санитарно-защитной полосы водопроводов питьевого назначения н.п. д. Пятково» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 2.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 2.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Исполнение судебного решения №2-751/2020 организовать водоснабжение населения д. Зимник, а также обеспечить территорию источником противопожарного водоснабжения» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 3.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 3.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Исполнение судебного решения № 2-803/2024 обеспечить резервные источники электроснабжения на котельных (д. Зимник, с. Поперечное, п.Линейный, д. Лебяжье-Асаново, п.Юргинский, д. Большеямное, д. Белянино, с. Верх-Тайменка, п. Речной, с. Проскоково, п. Заозерный, с. Мальцево, с. Зеледеево, с. Зеледеево (школьная), с. Варюхино, д. Томилово, д. Томилово (приют),д. Пятково)» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | х | - |
| Контрольная точка 4.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 4.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Исполнение судебного решения №2-754/2025 организовать осуществление водоотведения сточных вод центрального водоснабжения села Поперечное Юргинского муниципального округа» в 2028 году реализации | х | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  | - |
| Контрольная точка 5.1- Закупка включена в план закупок. | 31.12.2028 | - | План-график | - |
| Контрольная точка 5.2 - Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2028 | - | Муниципальный  Контракт (договор); Акт и платежный документ | - |