РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 22 | » | 10 | 20 | 25 |  |  | № | 612-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети в зимний период 2026-2028 годов

на территории Юргинского муниципального округа

В целях определения перечня определения технологических операций, порядка организации работ по зимнему содержанию объектов улично–дорожной сети                              в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-17 «Автомобильные дороги и улицы, требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», Федерального закона                           от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления      в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ                                  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по зимнему содержанию объектов улично–дорожной сети в зимний период 2026-2028 годов на территории Юргинского муниципального округа, согласно Приложению.

2. Назначить ответственного за выполнение мероприятий дорожной карты                       по зимнему содержанию объектов улично–дорожной сети в зимний период 2026-2028 годов начальника отдела капитального строительства Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа                                    (Л.Н. Макарова).

3. Разместить настоящее распоряжение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа П.А. Коржакова.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Юргинского муниципального округа

от 22.10.2025 № 612-р

План мероприятий (дорожной карты)

по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети в зимний период 2026-2028 годов на территории Юргинского муниципального округа

- Общее положение

Дорожная карта мероприятий в области дорожной деятельности по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети (далее-УДС), разработана в целях повышения эффективности производимых работ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, проведения своевременной очистки автомобильных дорог общего пользования от снега, а так же проведения механизированных работ по снегоуборке в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 50597-17 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования  к уровню зимнего содержания».

Данная дорожная карта является нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и порядок организации работ по содержанию УДС в зимний период.

- Уборка объектов улично-дорожной сети в зимний период

2.1. Основной задачей содержания объектов  УДС в зимний период является обеспечение беспрепятственного передвижения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, внутриквартальным проездам, тротуарам и общественным пространствам.

2.2 Очередность уборки объектов УДС в зимний период производится согласно категорийности дорог и их значимости:

| очередность работ | Наименование мероприятий | Площадь, м2 | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения с более интенсивным движением, подъездные пути (школы, д/сады, больницы, маршруты школьных и пассажирских автобусов, посыпка пртивогололедным материалом) | 550 650,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Подрядная организация, согласно муниципальному контракту |
|  | Уборка остановочных павильонов, заездных карманов маршрутных транспортных средств | 2 220,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Подрядная организация, согласно муниципальному контракту |
| 2 | Уборка второстепенных автомобильных дорог | 1 018 082,5 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Подрядная организация, согласно муниципальному контракту |
| 3 | Уборка тротуаров | 3 905,16 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Подрядная организация, согласно муниципальному контракту |
| 4. Уборка внутриквартальных проезды, придомовых территорий: |  |  |  |  |
| 4.1. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 9 560,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Собственники МКД д. Талая |
| 4.2. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 6 161,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Проскоковское территориальное управление |
| 4.3. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 3 290,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Собственники МКД п. Юргинский |
| 4.4. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 2 682,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Собственники МКД п. ст. Арлюк |
| 4.5. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 9 685,0 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Новоромановкое территориальное управление |
| 4.6. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 15 232,5 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Собственники МКД п. ст. Юрга-2ая |
| 4.6.1 | Внутриквартальные проезды, придомовые территории: ул. Новая, 1,9,3,3а,5,5а,7,7а | 8 607,5 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | ООО «Жилсфера» |
| 4.7. | Внутриквартальные проезды, придомовые территории | 537,5 | 01.01.2026 по 31.03.2026, 01.11.2026 по 31.12.2026, 01.01.2027 по 31.03.2027, 01.11.2027 по 31.12.2027, 01.01.2028 по 31.03.2028, 01.11.2028 по 31.12.2028. | Собственники МКД с. Поперечное |
|  | Всего, м2 | 55 755,5 |  |  |
| 4.8. Общественные территории: |  |  |  |  |
| 4.8 | Содержание общественных территорий, памятников, скверов на территории территориальных управлений | 15 834,5 |  | Проскоковское территориальное управление, Зеледеевское территориальное управления, Мальцевское территориальное управление, Лебяжье-Асановское территориальное управление, Тальское территориальное управление, Юргинское территориальное управление, Начальник Новоромановское территориальное управление, Попереченское территориальное управление, Арлюкское территориальное управление |

Объекты улично-дорожной сети Юргинского муниципального округа включены в полном объеме.

В случае повторного выпада осадков или не прекращения снегопада (метели), очередность повторяется.

2.3. Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

  - . Ежегодно период зимней уборки устанавливается с 01.11. по 31.03.

- В зимний период на автомобильных дорогах общего пользования местного значения проводятся следующие виды работ:

3.1. очистка проезжей части автомобильных дорог от снега на всю ширину;

3.2. удаление наката автогрейдерами;

3.3. очистка тротуаров, общественных территорий, памятников  вручную;

3.4. очистка остановочных пунктов, дорожных знаков, пешеходных переходов;

3.5. удаление снежных валов на перекрестках, примыканиях и на въездах во дворы, на пешеходных переходах, вдоль пешеходных ограждений, остановочных пунктах, дорожных знаков;

3.6. распределение противогололедного материала;

3.7. вывоз снега автосамосвалами на места складирования снега.

В соответствии с режимом и количеством выпавших осадков, их классифицируют согласно Таблице № 1.

Таблица №1.

| Виды осадков | Наименование количество осадков, мм/ч в водяном столбе |
| --- | --- |
| Небольшой снег | 0,5-1,0 |
| Снег | 1,0-3,0 |
| Сильный снег/ снегопад | свыше 3,0 |
| Очень сильный снег, снегопад (опасное явление) | свыше 20,0 |

В период снегопада в интервале, продолжительность которого составляет не более 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть. Время, необходимое на очистку дорог не должно превышать 6 часов с момента окончания снегопада.

При длительном снегопаде циклы механизированной очистки проезжей части осуществляется после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

После окончания снегопада в течение трех дней работа должна быть полностью завершена.