пункт 1.7. Плана работы Ревизионной комиссии Юргинского муниципального округа  на 2025 год

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа»

Проверяемый период: 2024 год

Объект  проверки:  Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа

По результатам контрольного мероприятия направлено представление  № 5 от 07.11.2025 начальнику УОЖиС ЮМО, с требованием в срок до  30.12.2025 принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

| Выявлены нарушения |  |  |  |  | Реализация предложений Ревизионной комиссии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № контрольного мероприятия | Корреспондирующая норма | Кол-во | Стоимостная оценка выявленных нарушений, тыс. рублей | Нарушение | Предложения | Комментарий реализации |
| 1.7. | нет | 1 | 0 | Муниципальные контракты, заключенные в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, не содержат требования по оплате затрат на непредвиденные работы исходя из объемов фактически выполненных и документально подтвержденных работ, а также о том, что цена контракта подлежит уменьшению на сумму неиспользованных непредвиденных расходов. |  |  |
|  | п. 7, 8 СГС "Основные средства", п. 38, 39 Инструкции N 157н | 1 | 4416,6 | Объекты основных средств, созданные в ходе работ по благоустройству общественных территорий, не включены в состав основных средств | Объекты основных средств, созданные в ходе работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» включить в состав основных средств и внести в Реестр муниципальной собственности. | Бухгалтерская справка от 30.12.2025. Ходатайство в КУМИ ЮМО от 30.12.2025 № 02-01-09/1323 |
|  | п. 10.2.5., п. 10.2.6., п. 11.1. Приказа Минфина России от 29.11.2017 N 209н | 1 | 0 | Расходы в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды, связанные с созданием объектов основных средств, расходы, произведенные в целях ремонта, поддержания и (или) восстановления функциональных и пользовательских характеристик объектов благоустройства, неправомерно отнесены на подстатью 226 "Работы, услуги по содержанию имущества" КОСГУ. |  |  |
|  |  | 3 | 4416,6 |  |  |  |