РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 24 | » | 03 | 20 | 26 |  |  | № | 49-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 14.10.2025 №114-МНА

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа»

В целях реализации бюджетного процесса в Юргинском муниципальном округе, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 18.12.2025 №48-НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2026 год                  и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА                «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа, Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса:

- Внести изменения и дополнения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 14.10.2025 №114-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа», согласно Приложению.

- Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа                           на соответствующие финансовые годы.

- Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 14.10.2025 №114-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа».

4. Разместить настоящее постановление в информационно- коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании - «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на заместителя главы Юргинского муниципального округа – начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа П.А. Коржакова.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 24.03.2026 № 49-МНА

1. Пункт 4.10. раздела 4 «Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления»» изложить в следующей редакции:

«4.10. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся                            в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2026 и плановый период 2027 и 2028 годы

| № п/п | Период | Наименование общественной территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | Многофункциональная спортивная площадки – «Дружба» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, д. Зимник, ул. Нагорная,9а Юргинского территориального управления. |
| 2 | 2027 | Спортивная площадка - «Олимп» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, с. Верх-Тайменка, переулок Горский,20б Новоромановского территориального управления. |
| 3 | 2028 | «Сквер отдыха» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п.ст. Арлюк, ул. Юбилейная в Арлюкского территориального управления |
| 4 | 2029 | «Сквер на Советской» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, с. Мальцево, ул. Советская,23в Мальцевского территориального управления. |
| 5 | 2030 | Детская игровая площадка по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, д. Белянино, ул. Садовая,1 Новоромановского территориального управления |

».

2. В таблице 1 «Основные положения» Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего – 5 592,5 тыс. руб. 2026 год –1 895,6 тыс. руб. 2027 год – 1 838,1 тыс. руб. 2028 год – 1 858,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

# ».

# 3. Таблицу 2. «Показатели муниципальной программы (МП)» Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

# «

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания |  | Единица Измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значе-ние 2025 | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник МП) | Связь с показателями нацио- нальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 26 | 20 27 | 20 28 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - Повышение уровня благоустройства территории Юргинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий | «ГП», «МП» |  | - | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Администрации Кемеровской области –Кузбасса от 02.11.2023 №715 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» | УОЖиС ЮМО, Финансовое Управление ЮМО | Обеспечение к 2028 году повышения уровня благоустройства Юргинского муниципального округа |

».

4. Таблицу 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» всего, в том числе: | 1895,6 | 1838,1 | 1858,8 | 0 | 5592,5 |
| Местный бюджет | 56,9 | 55,1 | 55,8 | 0 | 167,8 |
| Региональный бюджет | 202,2 | 303,1 | 306,5 | 0 | 811,8 |
| Федеральный бюджет | 1636,5 | 1479,9 | 1496,5 | 0 | 4612,9 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Структурный элемент – благоустройство общественных территорий (всего), в том числе: |  |  |  | 0 | 5592,5 |
| Местный бюджет | 56,9 | 55,1 | 55,8 | 0 | 167,8 |
| Региональный бюджет | 202,2 | 303,1 | 306,5 | 0 | 811,8 |
| Федеральный бюджет | 1636,5 | 1479,9 | 1496,5 | 0 | 4612,9 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

5. Приложение №1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

# к муниципальной программе

# «Формирование современной городской среды

# Юргинского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа»

| Краткое наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий Юргинского муниципального округа» | Срок реализации проекта - ежегодно | Дата начала -январь 2026 г. | Дата окончания -декабрь 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Коржаков П.А. | Заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник УОЖиС Юргинского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Коржаков П.А | Заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник УОЖиС Юргинского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители МП | Макарова Л.Н. | Начальник отдела капитального строительства УОЖиС Юргинского муниципального округа |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса и с муниципальными программами (комплексными программами) ЮМО | Государственная программа Муниципальная программа | Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.11.2023 №715 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий | «ГП», «МП» |  | единиц | 3 |  | 2025 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - | Нет |

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | # «ГП», «МП» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

План достижения показателей муниципального проекта в 2027 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | # «ГП», «МП» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

План достижений показателей муниципального проекта в 2028 году

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | # «ГП», «МП» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

План достижений показателей муниципального проекта в 2028 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показате-лями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализовано проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | 3 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Сохранение стабильной вовлеченности жителей ЮМО в участие по выбору проектов не менее 2 проектов ежегодно. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения ЮМО. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества. Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных проектов |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показате-лями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализовано проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | 3 | 2025 | 1 | 1 | 1 | - | Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Сохранение стабильной вовлеченности жителей ЮМО в участие по выбору проектов не менее 2 проектов ежегодно. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения ЮМО. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества. Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных проектов |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  | №+n |  | Всего |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий, всего | 1895,6 | 1838,1 |  | 1858,8 |  |  |  | 5592,5 |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 56,9 | 55,1 |  | 55,8 |  | 0 |  | 167,8 |
| 1.1.2 | Региональный бюджет | 202,2 | 303,1 |  | 306,5 |  | 0 |  | 811,8 |
| 1.1.3 | Федеральный бюджет | 1636,5 | 1479,9 |  | 1496,5 |  | 0 |  | 4612,9 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники (средства населения, ИП, ЮЛ) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.1 | Местный бюджет | 1895,6 | 1838,1 |  | 1858,8 |  |  |  | 5592,5 |
| 1.2.2 | Региональный бюджет | 56,9 | 55,1 |  | 55,8 |  | 0 |  | 167,8 |
| 1.2.3 | Федеральный бюджет | 202,2 | 303,1 |  | 306,5 |  | 0 |  | 811,8 |
| 1.2.4 | Внебюджетные источники | 1636,5 | 1479,9 |  | 1496,5 |  | 0 |  | 4612,9 |

6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 г. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895,6 | 0 | 0 | 1895,6 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895,6 | 0 | 0 | 1895,6 |

План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

муниципального проекта в 2027 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2027 г. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838,1 | 0 | 0 | 1838,1 |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838,1 | 0 | 0 | 1838,1 |

План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2028 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2028 г. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858,8 | 0 | 0 | 1858,8 |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858,8 | 0 | 0 | 1858,8 |

7. Дополнительная информация

(*) - на 2026-2028 годы перечень проектов будет определяться ежегодно в январе в соответствии с Порядком проведения голосования (отбора) по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству (постановление администрации Юргинского муниципального округа от 06.06.2024 №845)

8. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Задача: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Юргинского муниципального округа; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа; |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2026 году реализации | 2026 | 2026 |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, Территориальные Управления |  |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.«Информирование населения округа о целях, задачах, формах и возможностях благоустройства общественных территорий при решении значимых для населения территории вопросов местного значения» | 1.04. 2026 | 15.10. 2026 |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, Пресс-служба главы | СМИ, интернет-сайты, информационные стенды, листовки |
| 1.2 | Контрольная точка 1.2. «Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий | октябрь 2025 | Ноябрь 2025 |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Протокол общественной комиссии |
| 1.3 | Контрольная точка 1.3. «Заключение соглашения на получение субсидий на реализацию проектов» | - | До 01.03.2026 |  |  | Министерство ДК и ЖК, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 1.4 | Контрольная точка 1.4 «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проектов инициативного бюджетирования» | - | До 31.12.2025 |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | zakupki.gov.ru |
| 1.4.1 | Объект- многофункциональная спортивная площадка «Дружба» в д. Зимник, ул. Нагорная,9а | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  |
| 1.5 | Контрольная точка 1..5. «Контроль за ходом работ по реализации проектов | Еженедельный отчет в министерство ДК и ЖК |  |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству | Фотоотчет за ходом работ |
| 1.5.1 | Объект- многофункциональная спортивная площадка «Дружба» в д. Зимник, ул. Нагорная,9а | май 2026 |  | сентябрь 2026 |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  |
| 1.6 | Контрольная точка 1.6 «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | сентябрь 2026 |  | октябрь 2026 |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа | Акт приемки выполненных работ |
| 1.6.1 | Объект- многофункциональная спортивная площадка «Дружба» в д. Зимник, ул. Нагорная,9а | сентябрь2026 |  | Октябрь 2026 |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |  |
| 2 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2027 году реализации | 2027 |  | 2027 |  |  |  |
| 2.1 | Контрольная точка 1. 1. «Информирование населения округа о целях, задачах, формах и возможностях благоустройства общественных территорий при решении значимых для населения территории вопросов местного значения» | 01.09. 2027 |  | 01.10. 2027 |  | УОЖиС ЮМО, Пресс-служба главы | СМИ, интернет-сайты, информационные стенды, листовки |
| 2.2 | Контрольная точка 1.2. «Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий | октябрь 2026 |  | Ноябрь 2026 |  | УОЖиС ЮМО | Протокол собрания жителей округа |
| 2.3 | Контрольная точка 1.3. «Заключение соглашения на получение субсидий на реализацию проектов» | - |  | До 01.03.2027 |  | Министерство ДК и ЖК Кузбасса УОЖиС ЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 2.4 | Контрольная точка 1.4. «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проектов инициативного бюджетирования» | - |  | До 01.04.2027 |  | УОЖиС ЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 2.5 | Контрольная точка 1...5. «Контроль за ходом работ по реализации проектов | Еженедельный отчет в министерство ДК и ЖК |  |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 2.6 | Контрольная точка 1.6. «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | сентябрь 2027 |  | октябрь 2027 |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |
| 3 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2028 году реализации | 2028 |  | 2028 |  | УОЖиС ЮМО, Территориальные Управления |  |
| 3.1 | Контрольная точка 1.1. «Информирование населения округа о целях, задачах, формах и возможностях благоустройства общественных территорий при решении значимых для населения территории вопросов местного значения» | 01.04. 2028 |  | 15.10. 2028 |  | УОЖиС ЮМО, Пресс-служба главы | СМИ, интернет-сайты, информационные стенды, листовки |
| 3.2. | Контрольная точка 1.2. «Организация и проведение голосования по отбору общественных территорий | Октябрь 2027 |  | Ноябрь 2027 |  | УОЖиС ЮМО | Протокол собрания жителей округа |
| 3.3 | Контрольная точка 1.3. «Заключение соглашения на получение субсидий на реализацию проектов» | - |  | До 01.03.2028 |  | Министерство ДК и ЖК Кузбасса УОЖиС ЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 3.4. | Контрольная точка 1.4. «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проектов инициативного бюджетирования» | - |  | До 01.04.2028 |  | УОЖиС ЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 3.5 | Контрольная точка 1., 5. «Контроль за ходом работ по реализации проектов | Еженедельный отчет в министерство ДК и ЖК |  |  |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 3.6 | Контрольная точка 1.6 «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | сентябрь 2028 |  | октябрь 2028 |  | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |

».