РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 30 | » | 06 | 20 | 26 |  |  | № | 103-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации

Юргинского муниципального округа от 30.09.2025 №111-МНА

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

В целях реализации бюджетного процесса в Юргинском муниципальном округе, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 21.05.2026 № 64-НА
«О внесении дополнений и изменений в решение Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 18 декабря 2025 года №48-НА
«Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа, Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса:

- Внести изменения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 30.09.2025 №111-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», согласно Приложению.

- Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа на соответствующие финансовые годы.

- Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 30.09.2025 №111-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

- Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в сетевом издании – «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи К.А. Либец.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 30.06.2026 № 103-МНА

1. В таблице 1 «Основные положения» Паспорта муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 406 061,5 тыс. руб. 2026 год – 158 577,0 тыс. руб. 2027 год - 127 631,3 тыс. руб. 2028 год - 119 853,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

»

2. Таблицу 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» всего, в том числе: | 158 577,0 | 127 631,3 | 119 853,2 | 0 | 406061,5 |
| Местный бюджет | 152 141,5 | 127 631,3 | 119 853,2 | 0 | 399626,0 |
| Региональный бюджет | 5 038,3 | 0 | 0 | 0 | 5 038,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1397,2 | 0 | 0 | 0 | 1397,2 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 4 324,0 | 4 324,0 | 4 324,0 | 0 | 12 972,0 |
| 1.Структурный элемент – региональный проект «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области - Кузбассе» (всего), в том числе: | 10 035,5 | 0 | 0 | 0 | 10 035,5 |
| Местный бюджет | 3 600,0 | 0 | 0 | 0 | 3 600,0 |
| Региональный бюджет | 5 038,3 | 0 | 0 | 0 | 5 038,3 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1397,2 | 0 | 0 | 0 | 1397,2 |
| 2.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 110 037,7 | 93 921,5 | 88 214,1 | 0 | 292 173,3 |
| Местный бюджет | 110 037,7 | 93 921,5 | 88 214,1 | 0 | 292 173,3 |
| 3.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Мероприятия Юргинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 6 081,2 | 1 581,1 | 710,4 | 0 | 8 372,7 |
| Местный бюджет | 6 081,2 | 1 581,1 | 710,4 | 0 | 8 372,7 |
| 4.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 11 122,7 | 11 206,5 | 10 087,2 | 0 | 32 416,4 |
| Местный бюджет | 11 122,7 | 11 206,5 | 10 087,2 | 0 | 32 416,4 |
| 5. Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Градостроение» (всего), в том числе: | 2 065,0 | 2 720,0 | 2 720,0 | 0 | 7 505,0 |
| Местный бюджет | 2 065,0 | 2 720,0 | 2 720,0 | 0 | 7 505,0 |
| 6.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 19 234,9 | 18 202,2 | 18 121,5 | 0 | 55 558,6 |
| Местный бюджет | 19 234,9 | 18 202,2 | 18 121,5 | 0 | 55 558,6 |

»

3. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

# к муниципальной программе

# «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

ПАСПОРТ

регионального проекта «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области - Кузбассе»

1.Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Срок реализации проекта - ежегодно | Дата начала -август 2025г. | Дата окончания -декабрь 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Либец К.А. | Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |  |  |
| Руководитель проекта | Либец К.А. | Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |  |  |
| Соисполнители МП | Пилипушко О.Н. | Начальник Арлюкского территориального управления АЮМО |  |  |
|  | Семке В.В. | Начальник Попереченского территориального управления АЮМО |  |  |
|  | Попов А.С. | Начальник Проскоковского территориального управления АЮМО |  |  |
|  | Андреев М.М. | Начальник Мальцевского территориального управления АЮМО |  |  |

2.Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | «РП», «МП» | единиц | 9 | 2025 | 4 | 9 | 9 | - | Нет |

3. План достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| 1 | Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования территорий | # «РП», «МП» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализовано проектов инициативного бюджетирования территорий (*) | единиц | 9 | 2025 | 4 | 9 | 9 | - | Реализация проектов инициативного бюджетирования, отобранных областной конкурсной комиссией в соответствии с балльной оценкой. Сохранение стабильной вовлеченности жителей ЮМО в участие по выбору проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" не менее 9 проектов ежегодно. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения ЮМО. | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества. Приобретение товаров, работ, услуг | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования территорий |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027(*) | 2028(*) |  | №+n |  | Всего |
| 1 | Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия: «Благоустройство многофункциональной спортивной площадки» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, с. Поперечное, ул. Школьная, земельный участок 8б (Попереченская сельская территория), всего | 3 878,9 |  | 0 |  | 0 | х | 3 878,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 1 188,1 |  | 0 |  | 0 | х | 1 188,1 |  |
| 1.1.2 | Региональный бюджет | 2 000,0 |  | 0 |  | 0 | х | 2 000,0 |  |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники | 690,8 |  | 0 |  | 0 | х | 690,8 |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия: «Благоустройство места захоронения» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, с. Мальцево, ул. Советская (Мальцевская сельская территория), всего | 925,5 |  | 0 |  | 0 | х | 925,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Местный бюджет | 90,5 |  | 0 |  | 0 | х | 90,5 |  |
| 1.2.2 | Региональный бюджет | 650,0 |  | 0 |  | 0 | х | 650,0 |  |
| 1.2.3 | Внебюджетные источники | 185,0 |  | 0 |  | 0 | х | 185,0 |  |
| 1.3 | Наименование мероприятия: «Благоустройство места отдыха «Лучший шахматист» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, п. Линейный, ул. Школьная, 1г (Арлюкская сельская территория), всего | 1 570,4 |  | 0 |  | 0 | х | 1 570,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Местный бюджет | 248,1 |  | 0 |  | 0 | х | 248,1 |  |
| 1.3.2 | Региональный бюджет | 1 045,9 |  | 0 |  | 0 | х | 1 045,9 |  |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники | 276,4 |  | 0 |  | 0 | х | 276,4 |  |
| 1.4 | Наименование мероприятия: «Благоустройство детской игровой площадки «Солнечная полянка» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, п. Заозерный, ул. Солнечная, 1б (Проскоковская сельская территория), всего | 1 972,4 |  | 0 |  | 0 | х | 1 972,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Местный бюджет | 385,0 |  | 0 |  | 0 | х | 385,0 |  |
| 1.4.2 | Региональный бюджет | 1 342,4 |  | 0 |  | 0 | х | 1342,4 |  |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники | 245,0 |  | 0 |  | 0 | х | 245,0 |  |
| 1.5 | Наименование мероприятия: Реализация мероприятий по инициативному бюджетированию территорий | 1688,3 |  |  |  |  |  | 1688,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Местный бюджет | 1688,3 |  | 0 |  | 0 | х | 1688,3 |  |
| 1.5.2 | Региональный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | х | 0 |  |
| 1.5.3 | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | х | 0 |  |
|  | Итого по Региональному проекту: | 10 035,5 |  | 0 |  | 0 | х | 10 035,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 3 600,0 |  | 0 |  | 0 | х | 3 600,0 |  |
|  | Региональный бюджет | 5 038,3 |  | 0 |  | 0 | х | 5 038,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 397,2 |  | 0 |  | 0 | х | 1 397,2 |  |

6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения по месяцам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026г. (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятия: «Благоустройство многофункциональной спортивной площадки» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, с.Поперечное, ул.Школьная,земельный участок 8б (Попереченская сельская территория) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,6 | 1629,2 | 1629,1 | 0 | 0 | 3878,9 |
| 1.2 | Реализация мероприятия: «Благоустройство места захоронения» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, с.Мальцево, ул.Советская (Мальцевская сельская территория) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,0 | 388,8 | 388,7 | 0 | 0 | 925,5 |
| 1.3 | Реализация мероприятия: «Благоустройство места отдыха «Лучший шахматист» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, п.Линейный, ул.Школьная, 1г (Арлюкская сельская территория) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,2 | 659,6 | 659,6 | 0 | 0 | 1570,4 |
| 1.4 | Реализация мероприятия: «Благоустройство детской игровой площадки «Солнечная полянка» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, п.Заозерный, ул.Солнечная, 1б Проскоковская сельская территория) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,0 | 828,2 | 828,2 | 0 | 0 | 1972,4 |
| 1.5 | Реализация мероприятий по инициативному бюджетированию территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688,3 | 0 | 1 688,3 |
| Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335,8 | 3505,8 | 3505,6 | 1688,3 | 0 | 10 035,5 |

7. Дополнительная информация

(*) - на 2027-2028 годы перечень проектов по направлениям (объектам) и муниципальным образованиям Кузбасса определяется ежегодно в январе в соответствии с Порядком об областной конкурсной комиссии и проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области – Кузбассе (постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2018 №565 «Об областной конкурсной комиссии, порядке рассмотрения и проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области – Кузбассе»).

8. План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация общих мероприятий по инициативному бюджетированию территорий в 2026 году реализации | 2025 | 2026 | Территориальные Управления АЮМО |  |
| 1.1.К | Контрольная точка «Информирование населения округа о целях, задачах, формах и возможностях инициативного бюджетирования при решении значимых для населения территории вопросов местного значения» | Август 2025 | Октябрь 2025 | Территориальные Управления АЮМО, Пресс-служба главы | СМИ, интернет-сайты, информационные стенды, листовки |
| 1.2.К | Контрольная точка «Организация и проведение собраний жителей по выявлению (идентификации) проблем населения (предварительное собрание), создании инициативных групп, проведении заключительных собраний по выдвижению проектов решения проблемы для участия в конкурсном отборе, оформлении соответствующей документации» | Август 2025 | До 31.10.2025 | Территориальные Управления АЮМО | Протокол собрания жителей округа |
| 1.3.К | Контрольная точка «Оформление заявки на участие в конкурсном отборе проектов, подготовка документов, в том числе технической документации» | Август 2025 | До 31.10.2025 | Территориальные Управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Направление заявки на участие в конкурсном отборе проектов в областную конкурсную комиссию |
| 1.4.К | Контрольная точка «Заключено соглашение на получение субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | - | До 20.03.2026 | Финансовое Управление АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 1.5.К | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проектов инициативного бюджетирования» | - | До 01.05.2026 | Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.6.К | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования» | Ежемесячно до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса |  | Территориальные управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 1.7.К | Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования» | Еженедельно (по пятницам) с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования |  | Территориальные управления АЮМО, Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Информация для сводного отчета |
| 1.8.К | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Территориальные управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2 | Объект мероприятия (результата) «Благоустройство многофункциональной спортивной площадки» (текущий ремонт), расположенный по адресу: 652071 Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, с. Поперечное, ул. Школьная, земельный участок 8б» | х | х | х | х |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» | - | До 01.05.2026 | Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования» | Ежемесячно до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса |  | Попереченское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования» | Еженедельно (по пятницам) с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования |  | Попереченское Территориальное управление АЮМО, Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Информация для сводного отчета |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Попереченское Территориальное управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |
| 1.3 | Объект мероприятия: «Благоустройство места захоронения» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, с.Мальцево, ул.Советская (Мальцевская сельская территория) | х | х | х | х |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» | - | До 01.05.2026 | Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования» | Ежемесячно до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса |  | Мальцевское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 1.3.1.К.3 | Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования» | Еженедельно (по пятницам) с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования |  | Мальцевское Территориальное управление АЮМО, Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Информация для сводного отчета |
| 1.3.1.К.4 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Мальцевское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |
| 1.4 | Объект мероприятия: «Благоустройство места отдыха «Лучший шахматист» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, п.Линейный, ул.Школьная, 1г (Арлюкская сельская территория) | х | х | х | х |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» | - | До 01.05.2026 | Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.4.1.К.2 | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования» | Ежемесячно до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса |  | Арлюкское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 1.4.1.К.3 | Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования» | Еженедельно (по пятницам) с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования |  | Арлюкское Территориальное управление АЮМО, Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Информация для сводного отчета |
| 1.4.1.К.4 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Арлюкское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |
| 1.5 | Объект мероприятия: «Благоустройство детской игровой площадки «Солнечная полянка» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, п. Заозерный, ул. Солнечная, 1б Проскоковская сельская территория) | х | х | х | х |
| 1.4.1.К.1 | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» | - | До 01.05.2026 | Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.4.1.К.2 | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования» | Ежемесячно до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса |  | Проскоковское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Фотоотчет за ходом работ |
| 1.4.1.К.3 | Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования» | Еженедельно (по пятницам) с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования |  | Проскоковское Территориальное управление АЮМО, Отдел по муниципальным закупкам АЮМО | Информация для сводного отчета |
| 1.4.1.К.4 | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Проскоковское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО | Акт приемки выполненных работ |

»

# 4. Таблицу 5. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» Приложения №2 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | 110 037,7 | 93 921,5 | 88 214,1 | 0 | 292 173,3 |
| Местный бюджет, в том числе | 110 037,7 | 93 921,5 | 88 214,1 | 0 | 292 173,3 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, Территориальных управлений Юргинского муниципального округа», всего, в том числе: | 51 706,9 | 48 810,5 | 48 386,4 | 0 | 148 903,8 |
| Местный бюджет | 51 706,9 | 48 810,5 | 48 386,4 | 0 | 148 903,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, всего, в том числе: | 32 415,3 | 30 526,2 | 30 252,8 | 0 | 93 194,3 |
| Местный бюджет | 32 415,3 | 30 526,2 | 30 252,8 | 0 | 93 194,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности органов Территориальных управлений | 19 291,6 | 18 284,3 | 18 133,6 | 0 | 55 709,5 |
| Местный бюджет | 19 291,6 | 18 284,3 | 18 133,6 | 0 | 55 709,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №2 «Повышение квалификации работников органов местного самоуправления» всего, в том числе: | 8,0 | 12,2 | 5,5 | 0 | 25,7 |
| Местный бюджет | 8,0 | 12,2 | 5,5 | 0 | 25,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №3 # Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа», хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений всего, в том числе: | 45 225,8 | 32 575,7 | 28 482,0 | 0 | 106 283,5 |
| Местный бюджет | 45 225,8 | 32 575,7 | 28 482,0 | 0 | 106 283,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №3.1 –обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа» всего, в том числе: | 30 800,2 | 24 884,1 | 23 440,3 | 0 | 79 124,6 |
| Местный бюджет | 30 800,2 | 24 884,1 | 23 440,3 | 0 | 79 124,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №3.2 – обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа» (горюче-смазочные материалы) всего, в том числе: | 8 500,0 | 1 891,6 | 850,0 | 0 | 11 241,6 |
| Местный бюджет | 8 500,0 | 1 891,6 | 850,0 | 0 | 11 241,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №3.3 – обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа» (коммунальные услуги) всего, в том числе: | 5 925,6 | 5 800,0 | 4 191,7 | 0 | 15 917,3 |
| Местный бюджет | 5 925,6 | 5 800,0 | 4 191,7 | 0 | 15 917,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №3.4 – хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений всего, в том числе: | 4 636,6 | 4 114,1 | 2 939,2 | 0 | 11 689,9 |
| Местный бюджет | 4 636,6 | 4 114,1 | 2 939,2 | 0 | 11 689,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №4 # Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими всего, в том числе: | 8 460,4 | 8 409,0 | 8 401,0 | 0 | 25 270,4 |
| Местный бюджет | 8 460,4 | 8 409,0 | 8 401,0 | 0 | 25 270,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №4.1 # Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел ЕДДС) всего, в том числе: | 4 782,5 | 4 735,0 | 4 727,6 | 0 | 14 245,1 |
| Местный бюджет | 4 782,5 | 4 735,0 | 4 727,6 | 0 | 14 245,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №4.2 - обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел технического обслуживания) всего, в том числе: | 3 677,9 | 3 674,0 | 3 673,4 | 0 | 11 025,3 |
| Местный бюджет | 3 677,9 | 3 674,0 | 3 673,4 | 0 | 11 025,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

5. Таблицу 5. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Мероприятия Юргинского муниципального округа» Приложения №3 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия Юргинского муниципального округа» (всего), в том числе: | 6 081,2 | 1 581,1 | 710,4 | 0 | 8372,7 |
| Местный бюджет, в том числе | 6 081,2 | 1 581,1 | 710,4 | 0 | 8372,7 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1«Обеспечение информированности населения», всего, в том числе: | 3 239,1 | 720,8 | 323,9 | 0 | 4283,8 |
| Местный бюджет | 3 239,1 | 720,8 | 323,9 | 0 | 4283,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Проведение мероприятий Юргинского муниципального округа, всего, в том числе: | 2 692,1 | 526,4 | 236,5 | 0 | 3 455,0 |
| Местный бюджет | 2 692,1 | 526,4 | 236,5 | 0 | 3 455,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1 - Проведение мероприятий (День Победы), всего, в том числе: | 439,9 | 25,6 | 11,5 | 0 | 477,0 |
| Местный бюджет | 439,9 | 25,6 | 11,5 | 0 | 477,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.2 - Проведение мероприятий (прочее), всего, в том числе: | 2 252,2 | 500,8 | 225,0 | 0 | 2978,0 |
| Местный бюджет | 2 252,2 | 500,8 | 225,0 | 0 | 2978,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 «Внедрение информационных технологий, всего, в том числе: | 150,0 | 333,9 | 150,0 | 0 | 633,9 |
| Местный бюджет | 150,0 | 333,9 | 150,0 | 0 | 633,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»

6. Таблицу 5. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Градостроение» Приложения №5 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Градостроение» (всего), в том числе: | 2 065,0 | 2 720,0 | 2 720,0 | 0 | 7 505,0 |
| Местный бюджет, в том числе: | 2 065,0 | 2 720,0 | 2 720,0 | 0 | 7 505,0 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Внедрение информационных технологий, всего, в том числе: | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 210,0 |
| Местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 210,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №2 Реализация функций органов местного самоуправления, всего, в том числе: | 1 995,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 0 | 7 295,0 |
| Местный бюджет | 1 995,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 0 | 7 295,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»