РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

# Юргинский муниципальный район

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 22 | » | 09 | 20 | 14 | г. |  | № | 29-МНА |

**О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Юргинского муниципального района – строительство врачебной амбулатории в п. ст. Арлюк», утвержденную постановлением администрации Юргинского муниципального района от 31.10.2013г. № 91-МНА**

В соответствии с выделенными лимитами денежных средств на 2014 год, руководствуясь Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.04.2013 г. № 170 «О внесении изменений в постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2011г. № 549 «Об утверждении долгосрочной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» на 2012-2015 годы», ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Юргинского муниципального района от 10.10.2013г № 75-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального района:

1. Внести изменения и дополнения в Паспорт и раздел 5 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Юргинского муниципального района – строительство врачебной амбулатории в п.ст. Арлюк», утвержденную постановлением администрации Юргинского муниципального района от 31.10.2013 г. № 91-МНА, изложив их в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2014г.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Юргинские ведомости» и на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального района - начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района С.В. Военкова.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | глава Юргинского  муниципального района | А.В. Гордейчик | |  |  | | Согласовано: |  | |  |  | | начальник юридического отдела | Н.А. Петровская | | |  |  | | --- | --- | | и.о. главы Юргинского  муниципального района | Ю.Н. Ёлгин | |  |  | | Согласовано: |  | |  |  | | начальник юридического отдела | Н.А. Петровская | |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Юргинского муниципального района

от 22.09.2014 г. № 29-МНА

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Юргинского муниципального района**

**строительство врачебной амбулатории в п.ст. Арлюк» на 2014 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной целевой Программы | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Юргинского муниципального района строительство врачебной амбулатории в п.ст. Арлюк» 2014 г. (далее Программа) |
| Директор программы | Заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения качественными медицинскими услугами |
| Задачи муниципальной программы | Строительство врачебной амбулатории в п.ст.Арлюк |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего капитальные вложения 2014г. 17515,455 тыс. руб., из них областной бюджет 17015,455 тыс. руб., местный бюджет 500 тыс. руб.  Из общей суммы 17515,455 тыс. рублей – 3290,076 тыс. рублей составляет оборудование |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение качества оказания медицинских услуг населению Юргинского муниципального района |

1. **Характеристика текущего состояния**

В настоящее время действующая, участковая больница в п.ст. Арлюк находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

2-этажное кирпичное здание больницы было построено в 1957 году, несущие строительные конструкции с течением времени морально и физически устарели, изменились требования по электробезопасности и пожарной безопасности.

В участковой больнице обслуживается не только население, проживающее в п.ст. Арлюк, но и население близ лежащих сел и деревень, которые наиболее удалены от Юргинской районной больницы, это около 4-х тысяч населения, из которого более 2-х тысяч человек пенсионного возраста.

Исходя из вышеуказанного, принято решение о строительстве врачебной амбулатории с палатами дневного пребывания на 5 коек.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы являются обеспечение населения Арлюкского, Попереченского сельских поселений качественными медицинскими услугами.

Основной задачей является ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года нового здания врачебной амбулатории в п.ст.Арлюк с палатами дневного пребывания на 5 коек.

1. **Основные мероприятия муниципальной программы**

Мероприятия настоящей муниципальной программы – это строительство здания врачебной амбулатории в п.ст.Арлюк, оснащение современным оборудованием.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы предусмотрен в один этап в 2014 году.

Основные показатели – палаты дневного пребывания на 5 коек.

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Всего на реализацию программы предусмотрены финансовые ресурсы в объеме- 17515,455 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 17015,455 тыс. руб., местного бюджета – 500 тыс. руб.

Из общей суммы 17515,455 тыс. рублей – 3290,076 тыс. рублей стоимость оборудования.

Все финансовые ресурсы предусмотрены на 2014 год.

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в таблице № 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансовых ресурсов тыс. руб.** | | |
| **очередной год** | **2015** | **2016** |
| муниципальная программа «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечение населения - строительство врачебной  амбулатории в п.ст.Арлюк» на 2014 год | Всего | 17515,455 |  |  |
| местный бюджет | 500,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 17015,455 |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | 17015,455 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - |  |  |
| средства юридических и физических лиц | - |  |  |
| мероприятие: строительство врачебной амбулатории в п.ст. Арлюк | Всего | 17515,455 |  |  |
| местный бюджет | 500,0 |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: | 17015,455 |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет | 17015,455 |  |  |
| средства бюджетов государственных внебюджетных фондов | - |  |  |
| средства юридических и физических лиц | - |  |  |